# ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2019 г. № 403-пп

г. Архангельск

# Об утверждении региональной программы

# Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)»

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 
Устава Архангельской области Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» (далее – региональная программа).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, на территории которых в текущем году планируется реализация мероприятий по повышению качества питьевой воды, включенных в региональную программу:

- согласовывать с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» технические задания на разработку проектной документации и технические задания на выполнение строительно-монтажных работ в отношении строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения;

- направлять в Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области технические задания на разработку проектной документации и технические задания на выполнение строительно-монтажных работ в отношении строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения;

- не позднее 20 декабря года, предшествующего началу реализации мероприятий по строительству или реконструкции объектов питьевого водоснабжения, представлять в адрес министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области утвержденный главой муниципального образования Архангельской области план-график реализации мероприятий в соответствии с приложением № 6 
к региональной программе.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, на территории которых реализация мероприятий по повышению качества питьевой воды планируется в 2020 году:

1)  до 1 декабря 2019 года завершить разработку проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и получить положительное заключение государственной экспертизы;

2) до 7 декабря 2019 года представить в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области сведения и документы, предусмотренные пунктом 7 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (приложение № 15(2) к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
 от 30 декабря 2017 года № 1710).

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области	                                                        А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Архангельской области

от 30 июля 2019 г. № 403-пп

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)»

# ПАСПОРТ
региональной программы Архангельской области 
«Чистая вода (2019 – 2024 годы)»

| Наименование региональной программы | – | региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» (далее – региональная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель региональной программы | – | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ) |
| Участники региональной программы | – | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области, агентство по тарифам и ценам Архангельской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области |
| Цель региональной программы | – | повышение качества питьевой воды для населения Архангельской области |
| Задачи региональной программы | – | повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
| Целевые показатели региональной программы | – | 1) доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, процентов; 2) доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, процентов |
| Сроки и этапы реализации региональной программы | – | 2019 – 2024 годы. Региональная программа реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования государственной программы | – | общий объем финансирования региональной программы составляет 3 518 597,93 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 2 574 090,70 тыс. рублей; средства областного бюджета – 52 532,5 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 218 584,36 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 673 390,37 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации региональной программы | – | 1) повышение доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения к 2024 году до 82,9 процента; 2) повышение доли городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения к 2024 году до 92,7 процента |

# Общая характеристика состояния водоснабжения 
на территории Архангельской области

Гидрографическая сеть Архангельской области сформировалась под воздействием таких факторов, как геологическое строение, рельеф, климатические и почвенные особенности. Гидрологические особенности речной сети определяются прежде всего тем, что территория Архангельской области расположена в зоне избыточного увлажнения, то есть 
с положительным водным балансом, в результате чего обеспечивается повышенный сток при наличии даже небольших уклонов местности, следствием чего является возникновение водотоков. Белое море в пределах территории Архангельской области включает Двинскую, Онежскую 
и Мезенскую губу с бассейнами крупных рек – Северной Двины, Онеги 
и Мезени.

Речная сеть на территории Архангельской области густая и развита сравнительно равномерно. Поверхностные воды представлены многочисленными реками и озерами, обилием болот и подземных вод. Крупные реки Архангельской области – Северная Двина, Вычегда, Вага, Пинега, Кулой, Устья, Емца, Мезень, Вашка, Пеза, Онега. Населенные пункты, расположенные на расстоянии 20 – 30 км от этих рек, надежно обеспечены поверхностной водой.

Распределение озер по территории неравномерное – на западе и на севере их несравненно больше, чем на юге и на востоке Архангельской области. По химическому составу воды большинство озер относятся 
к слабоминерализованным гидрокарбонатного класса кальциевой группы.

Эксплуатационные ресурсы подземных вод Архангельской области распределены по ее территории неравномерно. Наиболее перспективные участки для водоснабжения расположены в центральной части Архангельской области. В менее благоприятных условиях находятся юго-восточные и восточные районы. По данным государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» наиболее обеспеченным запасами подземных вод является население Плесецкого района (54 процента утвержденных запасов) и Приморского района (35 процентов), наименее обеспечены Виноградовский, Мезенский и Лешуконский районы.

Основными источниками водоснабжения населения Архангельской области являются поверхностные и подземные водоисточники.

Потенциальные ресурсы поверхностных и подземных вод позволяют обеспечить водой население Архангельской области и объекты экономики 
в полном объеме и с учетом долгосрочной перспективы. Удельная водообеспеченность в Архангельской области как по подземным, так и по поверхностным водам в абсолютных показателях превышает существующую на настоящее время потребность. Тем не менее распределение ресурсов поверхностных и подземных вод на территории области достаточно неравномерно, а их изученность является недостаточной.

В настоящее время в связи с высокой антропогенной нагрузкой на поверхностные водные объекты их воды в большинстве своем оцениваются как загрязненные. Кроме того, поверхностные воды в значительной мере подвержены сезонным колебаниям запасов. Следовательно, как источник водоснабжения они не могут в полной мере и повсеместно удовлетворять потребности населения Архангельской области в качественной воде круглый год. Без специальной очистки и обеззараживания вода поверхностных источников не может быть использована для хозяйственно-питьевых целей.

II. Анализ результатов оценки централизованных

систем водоснабжения

По данным Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области, на 1 января 2018 года количество населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, составляет 807,30 тыс. человек (72 процента от общего количества населения), 
из них городского населения – 727,50 тыс. человек (82,5 процента от общего количества городского населения).

По данным оценки состояния централизованных систем водоснабжения, проведенной в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», на территории Архангельской области эксплуатируются 317 централизованных систем водоснабжения, включающих в свой состав:

455 источников водоснабжения;

450 объектов водозабора;

55 комплексов водоочистных сооружений;

226 насосных станций;

2,94 тыс. км водопроводных сетей.

В последние годы из-за недофинансирования в сфере водопроводного хозяйства происходит опережающий износ существующих сооружений водоподготовки и систем подачи и распределения воды: объем восстановления и обновления сетей водоснабжения не превышает 20 процентов от реальных потребностей, что ведет к нарастанию протяженности полностью изношенных труб и росту аварийности.

Из-за отсутствия средств у предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Архангельской области и в бюджетах муниципальных образований Архангельской области отмечается значительное сокращение объема проектных работ, необходимых для восстановления и обновления сооружений и трубопроводов, а также привлечения инвестиций.

Водопроводное хозяйство Архангельской области характеризуют:

высокий уровень износа основных производственных фондов (очистных сооружений водоснабжения – 76 процентов, водопроводных насосных станций – 63 процента, водопроводных сетей – 75 процентов), обусловленный принятием в муниципальную собственность муниципальными образованиями Архангельской области объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

высокие потери воды при транспортировке (28,4 процента);

высокая энергоемкость применяемых технологий по очистке и транспортировке воды;

низкая доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (63,75 процента).

Качество питьевой воды, подаваемой населению Архангельской области, зависит от качества воды в источниках водоснабжения, технического состояния сооружений по очистке питьевой воды, технологий, применяемых для очистки воды и доведения ее качества до уровня требований санитарных норм и правил, а также сетей водоснабжения.

Находящиеся в эксплуатации водоочистные сооружения в населенных пунктах Архангельской области построены в основном в 60 – 80-е годы прошлого столетия по существующим на тот момент традиционным технологиям. В настоящее время данные сооружения не в состоянии обеспечить очитку воды в соответствии с санитарными требованиями. Кроме того, сооружения очистки питьевой воды отсутствуют на значительном числе объектов водоснабжения, на 66 процентах объектов водоснабжения отсутствуют зоны санитарной охраны.

Вышеуказанные проблемы имеют системный характер и существуют во всех населенных пунктах Архангельской области.

В рамках реализации региональной программы в период 2019 – 2024 годов предусмотрено выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.

Общая характеристика объектов водоснабжения, планируемых 
к строительству или реконструкции в рамках региональной программы, приведена в приложении № 1 к региональной программе.

# III. Механизм реализации мероприятий

# региональной программы

Реализацию мероприятий региональной программы осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп, а также с учетом рекомендаций по отбору объектов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 253/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год».

Финансирование мероприятий региональной программы осуществляется 
в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп.

Распределение финансовых средств по годам приведено в приложении № 2 к региональной программе.

Объемы финансовых средств региональной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

IV. Бюджетная эффективность

Показатель бюджетной эффективности реализации мероприятий региональной программы по строительству или реконструкции объектов водоснабжения определяется как соотношение объема инвестиций из федерального бюджета, направляемых на соответствующий объект, 
к плановому показателю увеличения доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и вычисляется по формуле:

где V – объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей;

P – плановый показатель увеличения доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Архангельской области, обеспеченного питьевой водой, процентов;

E – показатель бюджетной эффективности, тыс. рублей/процентов.

Расчет показателя бюджетной эффективности

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта, планируемого к строительству или реконструкции | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Архангельской области | Значение показателя бюджетной эффективности, тыс. рублей/ процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бурение скважины, реконструкция водопровода по ул. Советская от ул. Октябрьская до скважины «Келья», пос. Плесецк | 10 135,76 | 0,681 | 14884 |
| 2. | Строительство водоочистных сооружений, дер. Ульяновская | 1 617,00 | 0,049 | 33000 |
| 3. | Реконструкция очистных сооружений водопровода, г. Котлас | 192 693,48 | 4,751 | 40559 |
| 4. | Реконструкция водоочистных сооружений, г. Вельск | 95 060,00 | 1,929 | 49279 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Водоснабжение правобережной части, г. Каргополь | 35 521,28 | 0,630 | 56383 |
| 6. | Реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, рабочий поселок Кулой | 19 515,72 | 0,337 | 57910 |
| 7. | Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию водозабора «Угольник», пос. Коноша | 56 156,74 | 0,810 | 69329 |
| 8. | Реконструкция артезианской скважины № 15208, ул. Пересечная, сооружение 7а, пос. Ерцево | 19 677,07 | 0,225 | 87454 |
| 9. | Строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, г. Мезень | 22 101,83 | 0,251 | 88055 |
| 10. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Кузнецово | 18 644,50 | 0,179 | 104159 |
| 11. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Луковецкий | 18 816,00 | 0,175 | 107520 |
| 12. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, с. Козьмино | 3 234,00 | 0,030 | 107800 |
| 13. | Строительство водоочистных сооружений, пос. Кизема | 21 560,00 | 0,195 | 110564 |
| 14. | Реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Таежный | 3 303,97 | 0,029 | 113930 |
| 15. | Установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск | 21 891,95 | 0,180 | 121622 |
| 16. | Реконструкции системы водоснабжения, пос. Двинской | 24 425,87 | 0,197 | 123989 |
| 17. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции, пос. Покровское | 6 302,18 | 0,049 | 128616 |
| 18. | Строительство водоочистных сооружений, о. Хабарка | 18 816,00 | 0,125 | 150528 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Обустройство водозаборов станцией водоподготовки, дер. Пономаревская | 1 101,32 | 0,007 | 157332 |
| 20. | Строительство водоочистных сооружений, о. Кего | 25 088,00 | 0,161 | 155826 |
| 21. | Строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, пос. Каменка | 24 192,16 | 0,151 | 160213 |
| 22. | Реконструкция водозаборного сооружения, дер. Трепузово | 9 702,00 | 0,056 | 173250 |
| 23. | Строительство водоочистных сооружений, пос. Октябрьский | 132 252,18 | 0,720 | 183684 |
| 24. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Рочегда | 29 665,78 | 0,152 | 195170 |
| 25. | Строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы | 18 816,00 | 0,093 | 202323 |
| 26. | Реконструкция водоочистных сооружений, пос. Сия | 24 990,00 | 0,115 | 217304 |
| 27. | Реконструкция системы водоснабжения, строительство водовода, пос. Лесная речка | 147 148,18 | 0,652 | 225687 |
| 28. | Реконструкция водозаборных сооружений с обустройством станции водоочистки, пос. Авнюгский | 20 859,77 | 0,091 | 229228 |
| 29. | Реконструкция очистных сооружений, пос. Васьково | 18 644,50 | 0,077 | 242136 |
| 30. | Строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода, пос. Березник | 119 635,66 | 0,487 | 245658 |
| 31. | Реконструкция водозабора 2-го подъема, ул. Индустриальная, в 890 м юго-восточнее д. 8, водозабора Телецентра, водозабора по ул. Гагарина, г. Няндома | 184 965,20 | 0,752 | 245964 |
| 32. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской | 18 644,50 | 0,073 | 255404 |
| 33. | Строительство водоочистных сооружений, пос. 29 лесозавода | 31 190,26 | 0,119 | 262103 |
| 34. | Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях, с. Ильинско-Подомское | 65 197,93 | 0,245 | 266114 |
| 35. | Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно | 48 303,61 | 0,176 | 274452 |
| 36. | Строительство водоочистных сооружений, дер. Нагорская | 10 780,00 | 0,039 | 276410 |
| 37. | Строительство модульных водоочистных сооружений, с. Бестужево | 2 156,00 | 0,008 | 269500 |
| 38. | Строительство водоочистных сооружений, пос. Лойга | 5 929,00 | 0,021 | 282333 |
| 39. | Строительство водоочистных сооружений, пос. Костылево | 6 468,00 | 0,023 | 281217 |
| 40. | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения, пос. Обозерский | 50 450,55 | 0,174 | 289946 |
| 41. | Строительство водозабора, станции водоочистки, с. Яренск | 26 156,20 | 0,090 | 290624 |
| 42. | Строительство модульных водоочистных сооружений, пос. Глубокий | 4 574,31 | 0,015 | 298853 |
| 43. | Реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская | 10 780,00 | 0,036 | 299444 |
| 44. | Строительство водоочистных сооружений, с. Малодоры | 7 007,00 | 0,023 | 304652 |
| 45. | Строительство водоочистных сооружений, дер. Левоплосская | 4 312,00 | 0,014 | 308000 |
| 46. | Реконструкция системы водоснабжения, г. Шенкурск | 129 689,99 | 0,430 | 301605 |
| 47. | Реконструкция системы водоснабжения, пос. Пинега | 69 420,06 | 0,224 | 309911 |
| 48. | Строительство водопровода (в том числе разводящих сетей) от г. Новодвинска до пос. Ширшинский и реконструкция водопроводных сетей, пос. Ширшинский | 19 041,01 | 0,061 | 312148 |
| 49. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Кодино) строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Вычера) | 35 316,88 | 0,113 | 312539 |
| 50. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции с прокладкой водовода, пос. Светлый | 24 240,89 | 0,076 | 318959 |
| 51. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Брин-Наволок | 18 644,50 | 0,058 | 321457 |
| 52. | Строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Бережная | 2 156,00 | 0,007 | 308000 |
| 53. | Строительство водоочистных сооружений, дер. Глазанова | 2 156,00 | 0,007 | 308000 |
| 54. | Строительство водоочистных сооружений, дер. Чадрома | 1 078,00 | 0,003 | 359333 |
| 55. | Реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Сылога | 2 156,00 | 0,006 | 359333 |
| 56. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Мудьюг | 12 290,33 | 0,033 | 372434 |
| 57. | Реконструкция системы водоснабжения, пос. Усть-Пинега | 22 441,92 | 0,059 | 380372 |
| 58. | Строительство водоочистных сооружений, дер. Малая Вирова | 1 078,00 | 0,003 | 359333 |
| 59. | Строительство водоочистных сооружений, дер. Маренинская | 1 078,00 | 0,003 | 359333 |
| 60. | Реконструкция системы водоснабжения, дер. Шелоховская | 13 952,69 | 0,031 | 450087 |
| 61. | Строительство водоочистных сооружений, с. Строевское | 21 612,33 | 0,047 | 459837 |
| 62. | Реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, с. Вознесенское | 6 224,67 | 0,014 | 461053 |
| 63. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шомокша | 13 391,59 | 0,029 | 463504 |
| 64. | Строительство системы водоснабжения (переход на подземный источник водоснабжения), г. Сольвычегодск | 68 687,02 | 0,144 | 477257 |
| 65. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции, пос. Нименьга | 24 065,16 | 0,047 | 513189 |
| 66. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Белогорский – ст. Паленьга | 24 240,89 | 0,046 | 526976 |
| 67. | Строительство водоочистных сооружений, дер. Ларютинская | 539,00 | 0,001 | 539000 |
| 68. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Верхнеозерский | 9 971,09 | 0,016 | 623193 |
| 69. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шаста | 12 713,40 | 0,020 | 635670 |
| 70. | Реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Хозьмино | 11 983,79 | 0,018 | 665766 |
| 71. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Маложма | 10 169,06 | 0,014 | 726361 |
| 72. | Строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Алферовская | 13 005,78 | 0,018 | 722543 |
| 73. | Реконструкция системы водоснабжения, пос. Пригородный | 27 684,22 | 0,036 | 769006 |
| 74. | Строительство водоочистных сооружений, дер. Анашкино | 17 922,77 | 0,022 | 814671 |
| 75. | Реконструкция сетей водоснабжения, дер. Малетинская | 4 339,91 | 0,005 | 867982 |
| 76. | Строительство водоочистных сооружений, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Куимиха | 37 081,63 | 0,041 | 904430 |
| 77. | Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр (этап 1) | 7 007,00 | 0,007 | 1024341 |
| 78. | Реконструкция сетей наружного водопровода, дер. Макаровская, дер. Петариха, дер. Корехино, дер. Логиновская, дер. Поповская, реконструкция водозабора с артезианской скважиной, дер. Петариха | 25 619,57 | 0,025 | 1024783 |
| 79. | Строительство водоочистных сооружений, прокладка водопровода, дер. Рембуево | 21 940,04 | 0,020 | 1097002 |
| 80. | Реконструкция водоочистных сооружений и строительство водопроводных сетей, с. Вознесенье | 4 868,44 | 0,004 | 1217111 |
| 81. | Реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Кондратовская | 5 511,83 | 0,005 | 1102366 |
| 82. | Реконструкция системы водоснабжения, дер. Лазаревская | 3 604,79 | 0,003 | 1201598 |
| 83. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Васильевская | 10 780,00 | 0,008 | 1347500 |
| 84. | Строительство водоочистных сооружений, пос. Мирный | 11 927,78 | 0,009 | 1325308 |
| 85. | Реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Усть-Шоноша | 14 658,33 | 0,011 | 1332576 |
| 86. | Реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, с. Долматово | 20 761,69 | 0,015 | 1384113 |
| 87. | Реконструкция сетей водоснабжения, дер. Павловская | 3 797,42 | 0,002 | 1898711 |
| 88. | Реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Прилук | 9 255,00 | 0,005 | 1851000 |
| 89. | Строительство водоочистных сооружений, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Медведки | 18 477,31 | 0,010 | 1847731 |
| 90. | Реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Новгородовская | 12 526,28 | 0,007 | 1789469 |
| 91. | Установка блочно-модульной станции водоподготовки ВОС-200, дер. Григорово | 26 231,86 | 0,013 | 2017835 |
| 92. | Реконструкция системы водоснабжения, с. Шеговары | 23 937,38 | 0,010 | 2393738 |
| 93. | Установка блочно-модульных очистных сооружений, дер. Моржегоры | 15 907,85 | 0,006 | 2761580 |
| 94. | Реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Шилега | 16 519,86 | 0,005 | 3303972 |
| 95. | Реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, дер. Малая Липовка | 23 902,20 | 0,006 | 3983700 |
|  | ИТОГО | 2 574 090,70 | 17,19 |  |

# V. Ожидаемые результаты реализации региональной программы

Реализация мероприятий региональной программы к 2024 году предполагает достижение следующих результатов:

увеличение доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, до 82,9 процента к 2024 году;

увеличение доли городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, до 92,7 процента к 2024 году.

Динамика достижения целевых показателей региональной программы приведена в приложении № 3 к региональной программе.

Этапы реализации региональной программы приведены в приложении № 4 к региональной программе.

VI. Переход к использованию перспективных технологий

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов водоснабжения, на реализацию которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, должны быть реализованы с применением перспективных технологий водоподготовки, включенных в справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса и с учетом оценки риска здоровью населения.

Расчет тарифных последствий реализации мероприятий по строительству или реконструкции объектов водоснабжения приведен в приложении № 5 
к региональной программе.

________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к региональной программе Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ХАРАКТЕРИСТИКА объектов региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| --- |
| № п/п | Объектная характеристика | Финансово-экономическая характеристика |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | в том числе | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей/ процентов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Архангельской области | предельная (плановая) стоимость работ | 3 518 597,93 | 2 547 090,70 | 271 116,86 | 673 390,37 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная документация (далее – ПД) | 275 313,90 | 0,00 | 215 957,70 | 59 356,20 |  |  |
|  | строительно-монтажные работы (далее – СМР) | 3 243 284,03 | 2 547 090,70 | 55 159,16 | 614 034,17 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Вельский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 192 739,93 | 185 881,74 | 6 858,19 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: ПД | 2 875,00 | 0,00 | 2 875,00 | 0,00 |  |  |
|  | СМР | 189 864,93 | 185 881,74 | 3 983,19 | 0,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вельское | реконструкция водоочистных сооружений, г. Вельск | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 98 997,00 | 95 060,00 | 3 937,00 | 0,0 | 49279 | 4 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 97 097,00 | 95 060,00 | 2 037,00 | 0,0 |  |  |
| 2. | Кулойское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Кулой | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 20 433,91 | 19 515,72 | 918,19 | 0,0 | 57910 | 6 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 933,91 | 19 515,72 | 418,19 | 0,0 |  |  |
| 3. | Хозьминское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Хозьмино | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 12 340,59 | 11 983,79 | 356,80 | 0,0 | 665766 | 71 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 12 240,59 | 11 983,79 | 256,80 | 0,0 |  |  |
| 4. | Усть-Шоношское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Усть-Шоноша | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 15 072,44 | 14 658,33 | 414,11 | 0,0 | 1332576 | 85 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 14 972,44 | 14 658,33 | 314,11 | 0,0 |  |  |
| 5. | Пуйское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, с. Долматово | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 21 381,59 | 20 761,69 | 619,90 | 0,0 | 1384113 | 86 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 21 206,59 | 20 761,69 | 444,90 | 0,0 |  |  |
| 6. | Липовское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, дер. Малая Липовка | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 24 514,39 | 23 902,20 | 612,19 | 0,00 | 3983700 | 95 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 100,00 |  | 100,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 414,39 | 23 902,20 | 512,19 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Верхнетоемский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 108 026,66 | 86 940,75 | 10 734,48 | 10 351,44 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 9 812,54 | 0,00 | 8 871,51 | 941,04 |  |  |
|  | СМР | 98 214,12 | 86 940,75 | 1 862,97 | 9 410,40 |  |  |
| 1. | Двинское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Двинской | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 27 441,71 | 24 425,87 | 3 015,84 | 0,00 | 123989 | 16 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 2 492,44 | 0,00 | 2 492,44 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 949,27 | 24 425,87 | 523,40 | 0,0 |  |  |
| 2. | Федьковское | реконструкция водозаборных сооружений с обустройством станции водоочистки, пос. Авнюгский | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 23 435,32 | 20 859,77 | 2 575,55 | 0,00 | 229228 | 29 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 2 128,55 | 0,00 | 2 128,55 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 21 306,77 | 20 859,77 | 447,00 | 0,0 |  |  |
| 3. | Афанасьевское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, с. Вознесенское | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 6 993,22 | 6 224,67 | 768,55 | 0,00 | 6352 | 62 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 635,17 | 0,00 | 635,17 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 6 358,05 | 6 224,67 | 133,38 | 0,0 |  |  |
| 4. | Верхнетоемское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Малетинская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 4 875,76 | 4 339,91 | 535,85 | 0,00 | 867982 | 76 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 442,85 | 0,00 | 442,85 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4 432,91 | 4 339,91 | 93,00 | 0,0 |  |  |
| 5. | Пучужское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Кондратовская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 6 192,36 | 5 511,83 | 680,53 | 0,00 | 1102366 | 81 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 562,43 | 0,00 | 562,43 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 5 629,93 | 5 511,83 | 118,10 | 0,0 |  |  |
| 6. | Верхнетоемское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Павловская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 4 266,27 | 3 797,42 | 468,85 | 0,00 | 1898711 | 87 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 387,49 | 0,00 | 387,49 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3 878,78 | 3 797,42 | 81,36 | 0,0 |  |  |
| 7. | Верхнетоемское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Прилук | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 10 397,70 | 9 255,00 | 1 142,70 | 0,00 | 1851000 | 88 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 944,39 | 0,00 | 944,39 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 9 453,31 | 9 255,00 | 198,31 | 0,0 |  |  |
| 8. | Двинское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Новгородовская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 14 072,89 | 12 526,28 | 1 546,61 | 0,00 | 1789469 | 90 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 278,19 | 0,00 | 1 278,19 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 12 794,70 | 12 526,28 | 268,42 | 0,0 |  |  |
| 9. | Двинское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Скрипчинская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 10 351,44 | 0,00 | 0,00 | 10 351,44 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 941,04 | 0,00 | 0,00 | 941,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 9 410,40 | 0,00 | 0,00 | 9 410,4 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Вилегодский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 68 965,03 | 65 197,93 | 3 767,10 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 2 370,00 |  | 2 370,00 | 0,00 |  |  |
|  | СМР | 66 595,03 | 65 197,93 | 1 397,10 | 0,00 |  |  |
| 1. | Ильинское | строительство водоочистных сооружений в питьевых целях с. Ильинско-Подомское | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 68 965,03 | 65 197,93 | 3 767,10 | 0,00 | 266114 | 35 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 370,00 |  | 2 370,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 66 595,03 | 65 197,93 | 1 397,10 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Виноградовский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 179 399,60 | 165 209,28 | 14 190,32 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 10 650,12 | 0,00 | 10 650,12 | 0,00 |  |  |
|  | СМР | 168 749,48 | 165 209,28 | 3 540,20 | 0,00 |  |  |
| 1. | Рочегодское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Рочегда | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 33 328,59 | 29 665,78 | 3 662,81 | 0,00 | 195170 | 25 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 027,12 | 0,00 | 3 027,12 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 30 301,47 | 29 665,78 | 635,69 | 0,0 |  |  |
| 2. | Березниковское | строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода, пос. Березник | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 128 199,29 | 119 635,66 | 8 563,63 | 0,00 | 245658 | 31 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 122 199,29 | 119 635,66 | 2 563,63 | 0,0 |  |  |
| 3. | Моржегорское | установка блочно-модульных очистных сооружений, дер. Моржегоры | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 17 871,73 | 15 907,85 | 1 963,88 | 0,00 | 2761580 | 93 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 623,00 | 0,00 | 1 623,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 16 248,73 | 15 907,85 | 340,88 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Город Архангельск» | предельная (плановая) стоимость работ | 289 027,46 | 222 242,44 | 18 762,34 | 48 022,68 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 17 183,88 | 0,00 | 14 000,00 | 3 183,88 |  |  |
|  | СМР | 271 843,58 | 222 242,44 | 4 762,34 | 44 838,80 |  |  |
| 1. | Город Архангельск | реконструкция системы водоснабжения, строительство водовода, пос. Лесная речка | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 153 301,35 | 147 148,18 | 6 153,17 | 0,00 | 225687 | 28 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 150 301,35 | 147 148,18 | 3 153,17 | 0,0 |  |  |
| 2. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, о. Кего | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 29 225,60 | 25 088,00 | 4 137,60 | 0,00 | 155826 | 20 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 25 625,60 | 25 088,00 | 537,60 | 0,0 |  |  |
| 3. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, о. Хабарка | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 22 819,20 | 18 816,00 | 4 003,20 | 0,00 | 150528 | 18 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 219,20 | 18 816,00 | 403,20 | 0,0 |  |  |
| 4. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, пос. 29 лесозавода | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 35 658,63 | 31 190,26 | 4 468,37 | 0,00 | 262103 | 34 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 31 858,63 | 31 190,26 | 668,37 | 0,0 |  |  |
| 5. | Город Архангельск | реконструкция сетей водоснабжения, пос. Исакогорка | частная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 15 222,68 | 0,00 | 0,00 | 15 222,68 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 383,88 | 0,00 | 0,00 | 1 383,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 13 838,80 | 0,00 | 0,00 | 13 838,8 |  |  |
| 6. | Город Архангельск | строительство водовода, пос. Маймаксанский лесной порт | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 90 102,13 | 80 762,98 | 9 339,15 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 7 608,50 | 0,00 | 7 608,50 | 0,00 |  |  |
|  | СМР | 82 493,63 | 80 762,98 | 1 730,65 | 0,00 |  |  |
| 1. | Каргопольское | водоснабжение правобережной части, г. Каргополь | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 39 274,46 | 35 521,28 | 3 753,18 | 0,00 | 56383 | 5 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 992,00 | 0,00 | 2 992,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 36 282,46 | 35 521,28 | 761,18 | 0,0 |  |  |
| 2. | Приозерное | реконструкция системы водоснабжения, дер. Шелоховская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 15 675,42 | 13 952,69 | 1 722,73 | 0,00 | 450087 | 60 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 423,74 | 0,00 | 1 423,74 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 14 251,68 | 13 952,69 | 298,99 | 0,0 |  |  |
| 3. | Павловское | реконструкция системы водоснабжение, пос. Пригородный | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 31 102,37 | 27 684,22 | 3 418,15 | 0,00 | 769006 | 74 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 824,92 | 0,00 | 2 824,92 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 28 277,45 | 27 684,22 | 593,23 | 0,0 |  |  |
| 4. | Павловское | реконструкция системы водоснабжения, дер. Лазаревская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 4 049,88 | 3 604,79 | 445,09 | 0,00 | 1201598 | 82 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 367,84 | 0,00 | 367,84 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3 682,04 | 3 604,79 | 77,25 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Коношский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 86 434,25 | 76 935,14 | 9 499,11 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 7 850,52 | 0,00 | 7 850,52 | 0,00 |  |  |
|  | СМР | 78 583,73 | 76 935,14 | 1 648,59 | 0,00 |  |  |
| 1. | Коношское | реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию водозабора «Угольник», пос. Коноша | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 63 090,37 | 56 156,74 | 6 933,63 | 0,00 | 69329 | 7 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 5 730,28 | 0,00 | 5 730,28 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 57 360,09 | 56 156,74 | 1 203,35 | 0,0 |  |  |
| 2. | Ерцевское | реконструкция артезианской скважины № 15208, ул. Пересечная, сооружение 7а, пос. Ерцево | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 22 106,58 | 19 677,07 | 2 429,51 | 0,00 | 87454 | 8 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 007,86 | 0,00 | 2 007,86 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 20 098,72 | 19 677,07 | 421,65 | 0,0 |  |  |
| 3. | Тавреньгское | обустройство водозаборов станцией водоподготовки, дер. Пономаревская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 1 237,29 | 1 101,32 | 135,97 | 0,00 | 157332 | 19 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 112,38 | 0,00 | 112,38 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 124,91 | 1 101,32 | 23,59 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Котлас» | предельная (плановая) стоимость работ | 207 066,63 | 192 693,48 | 14 373,15 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 10 244,00 | 0,00 | 10 244,00 | 0,0 |  |  |
|  | СМР | 196 822,63 | 192 693,48 | 4 129,15 | 0,0 |  |  |
| 1. | Котлас | реконструкция очистных сооружений водопровода, г. Котлас | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 207 066,63 | 192 693,48 | 14 373,15 | 0,00 | 40559 | 3 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 10 244,00 | 0,00 | 10 244,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 196 822,63 | 192 693,48 | 4 129,15 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Котласский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 223 324,86 | 198 781,43 | 24 543,39 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 20 283,82 | 0,00 | 20 283,78 | 0,00 |  |  |
|  | СМР | 203 041,04 | 198 781,43 | 4 259,61 | 0,00 |  |  |
| 1. | Шипицынское | строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 54 267,63 | 48 303,61 | 5 964,02 | 0,00 | 274452 | 36 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 4 928,94 | 0,00 | 4 928,94 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 49 338,69 | 48 303,61 | 1 035,08 | 0,0 |  |  |
| 2. | Сольвычегодское | строительство системы водоснабжения (переход на подземный источник водоснабжения), г. Сольвычегодск | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 77 167,77 | 68 687,02 | 8 480,75 | 0,00 | 477257 | 64 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 7 008,88 | 0,00 | 7 008,88 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 70 158,89 | 68 687,02 | 1 471,87 | 0,0 |  |  |
| 3. | Приводинское | строительство водоочистных сооружений, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Куимиха | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 41 660,08 | 37 081,63 | 4 578,45 | 0,00 | 904430 | 77 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 783,84 | 0,00 | 3 783,84 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 37 876,24 | 37 081,63 | 794,61 | 0,0 |  |  |
| 4. | Приводинское | строительство водоочистных сооружений, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Медведки | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 20 758,68 | 18 477,31 | 2 281,33 | 0,00 | 1847731 | 89 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 885,44 | 0,00 | 1 885,40 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 18 873,24 | 18 477,31 | 395,93 | 0,0 |  |  |
| 5. | Сольвычегодское | установка блочно- модульной станции водоподготовки ВОС-200, дер. Григорово | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 29 470,70 | 26 231,86 | 3 238,84 | 0,00 | 2017835 | 91 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 676,72 | 0,00 | 2 676,72 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 26 793,98 | 26 231,86 | 562,12 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Красноборский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 54 181,53 | 32 671,95 | 4 033,99 | 17 475,59 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 4 922,56 | 0,00 | 3 333,87 | 1 588,69 |  |  |
|  | СМР | 49 258,97 | 32 671,95 | 700,12 | 15 886,90 |  |  |
| 1. | Алексеевское | установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 24 594,94 | 21 891,95 | 2 702,99 | 0,00 | 121622 | 15 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 233,87 | 0,00 | 2 233,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 22 361,07 | 21 891,95 | 469,12 | 0,0 |  |  |
| 2. | Телеговское | реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 12 111,00 | 10 780,00 | 1 331,00 | 0,00 | 299444 | 44 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 11 011,00 | 10 780,00 | 231,00 | 0,0 |  |  |
| 3. | Алексеевское | реконструкция водопроводных сетей, дер. Фроловская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 17 475,59 | 0,00 | 0,00 | 17 475,59 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 588,69 | 0,00 | 0,00 | 1 588,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 15 886,90 | 0,00 | 0,00 | 15 886,9 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Ленский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 209 605,99 | 29 390,20 | 2 235,79 | 177 980,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 17 786,00 | 0,00 | 1 606,00 | 16 180,00 |  |  |
|  | СМР | 191 819,99 | 29 390,20 | 629,79 | 161 800,00 |  |  |
| 1. | Козьминское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, с. Козьмино | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 3 633,30 | 3 234,00 | 399,30 | 0,00 | 107800 | 12 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3 303,30 | 3 234,00 | 69,30 | 0,0 |  |  |
| 2. | Сафроновское | строительство водозабора, станции водоочистки, с. Яренск | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 27 992,69 | 26 156,20 | 1 836,49 | 0,00 | 290624 | 41 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 276,00 | 0,00 | 1 276,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 26 716,69 | 26 156,20 | 560,49 | 0,0 |  |  |
| 3. | Сафроновское | реконструкция сетей водоснабжения, с. Яренск | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 177 980,00 | 0,00 | 0,00 | 177 980,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 16 180,00 | 0,00 | 0,00 | 16 180,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 161 800,00 | 0,00 | 0,00 | 161 800,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Мезенский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 52 009,88 | 46 293,99 | 5 715,89 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 4 723,88 | 0,00 | 4 723,88 | 0,00 |  |  |
|  | СМР | 47 286,00 | 46 293,99 | 992,01 | 0,00 |  |  |
| 1. | Мезенское | строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, г. Мезень | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 24 830,72 | 22 101,83 | 2 728,89 | 0,00 | 88055 | 9 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 255,29 | 0,00 | 2 255,29 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 22 575,43 | 22 101,83 | 473,60 | 0,0 |  |  |
| 2. | Каменское | строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, пос. Каменка | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 27 179,16 | 24 192,16 | 2 987,00 | 0,00 | 160213 | 21 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 468,59 | 0,00 | 2 468,59 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 710,57 | 24 192,16 | 518,41 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Няндомский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 236 585,54 | 210 584,77 | 26 000,77 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 21 488,24 | 0,00 | 21 488,24 | 0,00 |  |  |
|  | СМР | 215 097,30 | 210 584,77 | 4 512,53 | 0,00 |  |  |
| 1. | Няндомское | реконструкция водозабора 2-го подъема, ул. Индустриальная, в 890 м юго-восточнее д. 8, водозабора Телецентра, водозабора по ул. Гагарина, г. Няндома | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 207 802,74 | 184 965,20 | 22 837,54 | 0,00 | 245964 | 32 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 18 874,00 | 0,00 | 18 874,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 188 928,74 | 184 965,20 | 3 963,54 | 0,0 |  |  |
| 2. | Мошинское | реконструкция сетей наружного водопровода, дер. Макаровская, дер. Петариха, дер. Корехино, дер. Логиновская, дер. Поповская, реконструкция водозабора с артезианской скважиной, дер. Петариха | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 28 782,80 | 25 619,57 | 3 163,23 | 0,00 | 1024783 | 78 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 614,24 | 0,00 | 2 614,24 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 26 168,56 | 25 619,57 | 548,99 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Онежский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 214 776,22 | 124 219,69 | 15 337,33 | 75 219,21 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 19 513,59 | 0,00 | 12 675,48 | 6 838,11 |  |  |
|  | СМР | 195 262,64 | 124 219,69 | 2 661,85 | 68 381,10 |  |  |
| 1. | Покровское | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции, пос. Покровское | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 7 080,31 | 6 302,18 | 778,13 | 0,00 | 128616 | 17 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 643,08 | 0,00 | 643,08 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 6 437,23 | 6 302,18 | 135,05 | 0,0 |  |  |
| 2. | Малошуйское | реконструкция сетей водоснабжения, рабочий поселок Малошуйка | частная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 75 219,21 | 0,00 | 0,00 | 75 219,21 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 6 838,11 | 0,00 | 0,00 | 6 838,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 68 381,10 | 0,00 | 0,00 | 68 381,1 |  |  |
| 3. | Кодинское | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосных сооружений пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Кодино) строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Вычера) | муници-пальная | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 39 677,44 | 35 316,88 | 4 360,56 | 0,00 | 312539 | 49 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 603,76 | 0,00 | 3 603,76 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 36 073,68 | 35 316,88 | 756,80 | 0,0 |  |  |
| 4. | Кодинское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Мудьюг | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 13 807,81 | 12 290,33 | 1 517,48 | 0,00 | 372434 | 56 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 254,12 | 0,00 | 1 254,12 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 12 553,69 | 12 290,33 | 263,36 | 0,0 |  |  |
| 5. | Чекуевское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шомокша | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 15 045,03 | 13 391,59 | 1 653,44 | 0,00 | 463504 | 63 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 366,49 | 0,00 | 1 366,49 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 13 678,54 | 13 391,59 | 286,95 | 0,0 |  |  |
| 6. | Нименьгское | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции, пос. Нименьга | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 27 036,48 | 24 065,16 | 2 971,32 | 0,00 | 513189 | 65 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 455,63 | 0,00 | 2 455,63 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 580,85 | 24 065,16 | 515,69 | 0,0 |  |  |
| 7. | Покровское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Верхнеозерский | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 11 202,21 | 9 971,09 | 1 231,12 | 0,00 | 623193 | 69 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 017,46 | 0,00 | 1 017,46 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 10 184,75 | 9 971,09 | 213,66 | 0,0 |  |  |
| 8. | Нименьгское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шаста | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 14 283,11 | 12 713,40 | 1 569,71 | 0,00 | 635670 | 70 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 297,29 | 0,00 | 1 297,29 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 12 985,82 | 12 713,40 | 272,42 | 0,0 |  |  |
| 9. | Покровское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Маложма | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 11 424,64 | 10 169,06 | 1 255,58 | 0,00 | 726361 | 72 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 037,66 | 0,00 | 1 037,66 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 10 386,98 | 10 169,06 | 217,92 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Пинежский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 130 760,50 | 116 389,90 | 14 370,60 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 11 876,52 | 0,00 | 11 876,52 | 0,00 |  |  |
|  | СМР | 118 883,98 | 116 389,90 | 2 494,08 | 0,00 |  |  |
| 1. | Сийское | реконструкция водоочистных сооружений, пос. Сия | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 28 075,50 | 24 990,00 | 3 085,50 | 0,00 | 217304 | 27 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 25 525,50 | 24 990,00 | 535,50 | 0,0 |  |  |
| 2. | Пинежское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Пинега | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 77 991,32 | 69 420,06 | 8 571,26 | 0,00 | 309911 | 47 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 7 083,68 | 0,00 | 7 083,68 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 70 907,64 | 69 420,06 | 1 487,58 | 0,0 |  |  |
| 3. | Сийское | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Сылога | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ |  |  |  |  | 359333 | 55 |
|  |  |  |  |  | в том числе: | 2 422,20 | 2 156,00 | 266,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2 202,20 | 2 156,00 | 46,20 | 0,0 |  |  |
| 4. | Шилегское | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Таежный | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 3 711,91 | 3 303,97 | 407,94 | 0,00 | 113930 | 14 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 337,14 | 0,00 | 337,14 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3 374,77 | 3 303,97 | 70,80 | 0,0 |  |  |
| 5. | Шилегское | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Шилега | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 18 559,56 | 16 519,86 | 2 039,70 | 0,00 | 3303972 | 94 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 685,70 | 0,00 | 1 685,70 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 16 873,86 | 16 519,86 | 354,00 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Плесецкий муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 70 289,40 | 60 586,31 | 7 480,55 | 2 222,55 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 6 384,32 | 0,00 | 6 182,28 | 202,05 |  |  |
|  | СМР | 63 905,08 | 60 586,31 | 1 298,27 | 2 020,50 |  |  |
| 1. | Североонежское | реконструкция сетей водоснабжения, пос. Североонежск | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 2 222,55 | 0,00 | 0,00 | 2 222,55 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 202,05 | 0,00 | 0,00 | 202,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2 020,50 | 0,00 | 0,00 | 2 020,5 |  |  |
| 2. | Плесецкое | бурение скважины, реконструкция водопровода по ул. Советская от ул. Октябрьская до скважины «Келья», пос. Плесецк | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 11 387,21 | 10 135,76 | 1 251,45 | 0,00 | 14884 | 1 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 034,26 | 0,00 | 1 034,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 10 352,95 | 10 135,76 | 217,19 | 0,0 |  |  |
| 3. | Обозерское | реконструкция и строительство объектов водоснабжения, пос. Обозерский | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 56 679,65 | 50 450,55 | 6 229,10 | 0,00 | 289946 | 42 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 5 148,02 | 0,00 | 5 148,02 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 51 531,63 | 50 450,55 | 1 081,08 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 312 325,24 | 59 262,95 | 7 317,18 | 245 745,06 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 27 708,35 | 0,00 | 6 047,24 | 21 661,11 |  |  |
|  | СМР | 284 616,89 | 59 262,95 | 1 269,94 | 224 083,95 |  |  |
| 1. | Приморское | реконструкция водопроводных сетей, дер. Рикасиха | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 9 133,63 | 0,00 | 0,00 | 9 133,63 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 830,33 | 0,00 | 0,00 | 830,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 8 303,30 | 0,00 | 0,00 | 8 303,3 |  |  |
| 2. | Боброво-Лявленское | реконструкция водозаборного сооружения, дер. Трепузово | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 10 899,90 | 9 702,00 | 1 197,90 | 0,00 | 173250 | 23 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 9 909,90 | 9 702,00 | 207,90 | 0,0 |  |  |
| 3. | Уемское | реконструкция водопроводных сетей, пос. Уемский | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 54 801,45 | 0,00 | 0,00 | 54 801,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 4 982,0 | 0,00 | 0,00 | 4 982,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 49 819,50 | 0,00 | 0,00 | 49 819,5 |  |  |
| 4. | Лисестровское | реконструкция очистных сооружений, пос. Васьково | частная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 20 946,54 | 18 644,50 | 2 302,04 | 0,00 | 242136 | 30 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 902,50 | 0,00 | 1 902,50 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 044,04 | 18 644,50 | 399,54 | 0,0 |  |  |
| 5. | Заостровское | реконструкция водопроводных сетей, пос. Луговой | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 8 524,67 | 0,00 | 0,00 | 8 524,67 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 774,97 | 0,00 | 0,00 | 775,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 7 749,70 | 0,00 | 0,00 | 7 749,7 |  |  |
| 6. | Лисестровское | строительство водопровода (в том числе разводящих сетей) от г. Новодвинска до пос. Ширшинский и реконструкция водопроводных сетей, пос. Ширшинский | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 21 391,99 | 19 041,01 | 2 350,98 | 0,00 | 312148 | 48 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 942,96 | 0,00 | 1 942,96 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 449,03 | 19 041,01 | 408,02 | 0,0 |  |  |
| 7. | Талажское | реконструкция водопроводных сетей, дер. Повракульская | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 21 311,73 | 0,00 | 0,00 | 21 311,73 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 937,43 | 0,00 | 0,00 | 1 937,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 374,30 | 0,00 | 0,00 | 19 374,3 |  |  |
| 8. | Приморское | строительство водопроводной сети от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 26 653,50 | 0,00 | 0,00 | 26 653,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 743,70 | 0,00 | 0,00 | 1 743,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 909,80 | 0,00 | 0,00 | 24 909,80 |  |  |
| 9. | Катунинское | реконструкция водопроводных сетей, пос. Беломорье | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 12 178,10 | 0,00 | 0,00 | 12 178,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 107,10 | 0,00 | 0,00 | 1 107,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 11 071,00 | 0,00 | 0,00 | 11 071,0 |  |  |
| 10. | Заостровское | строительство водопроводной сети от ул. Дрейера, д. 1, корп. 1, г. Архангельск до водоочистных сооружений дер. Рикасово, д. 27 | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 27 400,78 | 0,00 | 0,00 | 27 400,73 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 490,98 | 0,00 | 0,00 | 2 491,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 909,80 | 0,00 | 0,00 | 24 909,8 |  |  |
| 11. | Боброво-Лявленское | строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр (этап 1) | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 7 872,15 | 7 007,00 | 865,15 | 0,00 | 1024341 | 77 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 7 157,15 | 7 007,00 | 150,15 | 0,0 |  |  |
| 12. | Островное | реконструкция водоочистных сооружений и строительство водопроводных сетей, с. Вознесенье | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 5 469,55 | 4 868,44 | 601,11 | 0,00 | 1217111 | 80 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 496,78 | 0,00 | 496,78 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4 972,77 | 4 868,44 | 104,33 | 0,0 |  |  |
| 13. | Боброво-Лявленское | строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр – этап 2 (строительство и реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения) | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 85 741,26 | 0,00 | 0,00 | 85 741,26 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 7 794,66 | 0,00 | 0,00 | 7 794,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 77 946,60 | 0,00 | 0,00 | 77 946,6 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 348 677,25 | 270 102,37 | 33 349,59 | 45 225,29 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 31 673,09 | 0,00 | 27 561,70 | 4 111,39 |  |  |
|  | СМР | 317 004,16 | 270 102,37 | 5 787,89 | 41 113,90 |  |  |
| 1. | Ростово-Минское | строительство водоочистных сооружений, дер. Ульяновская | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 1 816,65 | 1 617,00 | 199,65 | 0,00 | 33000 | 2 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 651,65 | 1 617,00 | 34,65 | 0,0 |  |  |
| 2. | Октябрьское | строительство водоочистных сооружений, пос. Октябрьский | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 148 581,27 | 132 252,18 | 16 329,09 | 0,00 | 183684 | 24 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 13 495,12 | 0,00 | 13 495,12 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 135 086,15 | 132 252,18 | 2 833,97 | 0,0 |  |  |
| 3. | Киземское | строительство водоочистных сооружений, пос. Кизема | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 24 222,00 | 21 560,00 | 2 662,00 | 0,00 | 110564 | 13 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 22 022,00 | 21 560,00 | 462,00 | 0,0 |  |  |
| 4. | Шангальское | строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 21 139,20 | 18 816,00 | 2 323,20 | 0,00 | 202323 | 26 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 219,20 | 18 816,00 | 403,20 | 0,0 |  |  |
| 5. | Ростово-Минское | строительство водоочистных сооружений, дер. Нагорская | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 12 111,00 | 10 780,00 | 1 331,00 | 0,00 | 276410 | 37 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 11 011,00 | 10 780,00 | 231,00 | 0,0 |  |  |
| 6. | Бестужевское | строительство модульных водоочистных сооружений, с. Бестужево | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 2 422,20 | 2 156,00 | 266,20 | 0,00 | 269500 | 38 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2 202,20 | 2 156,00 | 46,20 | 0,0 |  |  |
| 7. | Лойгинское | строительство водоочистных сооружений, пос. Лойга | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 6 661,05 | 5 929,00 | 732,05 | 0,00 | 282333 | 39 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 6 056,05 | 5 929,00 | 127,05 | 0,0 |  |  |
| 8. | Октябрьское | строительство водоочистных сооружений, пос. Костылево | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 7 266,60 | 6 468,00 | 798,60 | 0,00 | 281217 | 40 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 6 606,60 | 6 468,00 | 138,60 | 0,0 |  |  |
| 9. | Бестужевское | строительство модульных водоочистных сооружений, пос. Глубокий | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 5 139,34 | 4 574,31 | 565,03 | 0,00 | 298853 | 42 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 467,00 | 0,00 | 467,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4 672,34 | 4 574,31 | 98,03 | 0,0 |  |  |
| 10. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, с. Малодоры | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 7 872,15 | 7 007,00 | 865,15 | 0,00 | 304652 | 43 |
|  |  |  |  |  | в том числе: | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 7 157,15 | 7 007,00 | 150,15 | 0,0 |  |  |
| 11. | Плосское | строительство водоочистных сооружений, дер. Левоплосское | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 4 844,40 | 4 312,00 | 532,40 | 0,00 | 308000 | 45 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4 404,40 | 4 312,00 | 92,40 | 0,0 |  |  |
| 12. | Октябрьское | строительство водоочистных сооружений, дер. Чадрома | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 1 211,10 | 1 078,00 | 133,10 | 0,00 | 359333 | 54 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 101,10 | 1 078,00 | 23,10 | 0,0 |  |  |
| 13. | Бестужевское | строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Бережная | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 2 422,20 | 2 156,00 | 266,20 | 0,00 | 308000 | 52 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2 202,20 | 2 156,00 | 46,20 | 0,0 |  |  |
| 14. | Березницкое | строительство водоочистных сооружений, пос. Богдановский | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,0 |  |  |
| 15. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Глазанова | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 2 422,20 | 2 156,00 | 266,20 | 0,00 | 308000 | 54 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2 202,20 | 2 156,00 | 46,20 | 0,0 |  |  |
| 16. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Малая Вирова | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 1 211,10 | 1 078,00 | 133,10 | 0,00 | 359333 | 58 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 101,10 | 1 078,00 | 23,10 | 0,0 |  |  |
| 17. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Маренинская | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 1 211,10 | 1 078,00 | 133,10 | 0,00 | 359333 | 59 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 101,10 | 1 078,00 | 23,10 | 0,0 |  |  |
| 18. | Строевское | строительство водоочистных сооружений, с. Строевское | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 24 280,78 | 21 612,33 | 2 668,45 | 0,00 | 459837 | 61 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 205,34 | 0,00 | 2 205,34 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 22 075,44 | 21 612,33 | 463,11 | 0,0 |  |  |
| 19. | Шангальское | строительство сетей водоснабжения, с. Шангалы | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 10 960,29 | 0,00 | 0,00 | 10 960,29 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 996,39 | 0,00 | 0,00 | 996,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 9 963,90 | 0,00 | 0,00 | 9 963,9 |  |  |
| 20. | Ростово-Минское | строительство водоочистных сооружений, дер. Ларютинская | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 605,55 | 539,00 | 66,55 | 0,00 | 539000 | 68 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 550,55 | 539,00 | 11,55 | 0,0 |  |  |
| 21. | Дмитриевское | строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Алферовская | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 14 611,59 | 13 005,78 | 1 605,81 | 0,00 | 722543 | 73 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 327,12 | 0,00 | 1 327,12 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 13 284,47 | 13 005,78 | 278,69 | 0,0 |  |  |
| 22. | Березницкое | строительство водоочистных сооружений, с. Березник | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 33 660,00 | 0,00 | 0,00 | 33 660,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600,0 |  |  |
| 23. | Лихачевское | строительство водоочистных сооружений, пос. Мирный | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 13 400,49 | 11 927,78 | 1 472,71 | 0,00 | 1325308 | 84 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 217,12 | 0,00 | 1 217,12 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 12 183,37 | 11 927,78 | 255,59 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Холмогорский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 271 703,66 | 196 316,01 | 24 239,10 | 51 148,56 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 24 682,10 | 0,00 | 20 032,25 | 4 649,86 |  |  |
|  | СМР | 247 021,56 | 196 316,01 | 4 206,85 | 46 498,70 |  |  |
| 1. | Матигорское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Харлово | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 3 044,58 | 0,00 | 0,00 | 3 044,58 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 276,78 | 0,00 | 0,00 | 276,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2 767,80 | 0,00 | 0,00 | 2 767,8 |  |  |
| 2. | Холмогорское | реконструкция основного водопровода, с. Холмогоры | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 21 312,06 | 0,00 | 0,00 | 21 312,06 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 937,46 | 0,00 | 0,00 | 1 937,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 374,60 | 0,00 | 0,00 | 19 374,6 |  |  |
| 3. | Емецкое | строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Кузнецово | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 20 946,54 | 18 644,50 | 2 302,04 | 0,00 | 104159 | 10 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 902,50 | 0,00 | 1 902,50 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 044,04 | 18 644,50 | 399,54 | 0,0 |  |  |
| 4. | Луковецкое | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Луковецкий | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 21 139,20 | 18 816,00 | 2 323,20 | 0,00 | 107520 | 11 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 219,20 | 18 816,00 | 403,20 | 0,0 |  |  |
| 5. | Матигорское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Дальнее | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 2 435,62 | 0,00 | 0,00 | 2 435,62 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 221,42 | 0,00 | 0,00 | 221,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2 214,20 | 0,00 | 0,00 | 2 214,2 |  |  |
| 6. | Матигорское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Заполье | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 3 044,58 | 0,00 | 0,00 | 3 044,58 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 276,78 | 0,00 | 0,00 | 276,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2 767,80 | 0,00 | 0,00 | 2 767,8 |  |  |
| 7. | Двинское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 20 946,54 | 18 644,50 | 2 302,04 | 0,00 | 255404 | 33 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 902,50 | 0,00 | 1 902,50 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 044,04 | 18 644,50 | 399,54 |  |  |  |
| 8. | Ракульское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Брин-Наволок | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 20 946,54 | 18 644,50 | 2 302,04 | 0,00 | 321457 | 51 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 902,50 | 0,00 | 1 902,50 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 044,04 | 18 644,50 | 399,54 | 0,0 |  |  |
| 9. | Светлозерское | строительство блочно-модульной водоочистной станции с прокладкой водовода, пос. Светлый | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 27 233,91 | 24 240,89 | 2 993,02 | 0,00 | 318959 | 50 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 473,56 | 0,00 | 2 473,56 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 760,35 | 24 240,89 | 519,46 |  |  |  |
| 10. | Усть-Пинежское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Усть-Пинега | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 25 212,81 | 22 441,92 | 2 770,89 | 0,00 | 380372 | 57 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 289,99 | 0,00 | 2 289,99 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 22 922,82 | 22 441,92 | 480,90 | 0,0 |  |  |
| 11. | Белогорское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Белогорский – ст. Паленьга | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 27 233,91 | 24 240,89 | 2 993,02 | 0,00 | 526976 | 66 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 473,56 | 0,00 | 2 473,56 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 760,35 | 24 240,89 | 519,46 | 0,0 |  |  |
| 12. | Холмогорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Анашкино | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 20 135,68 | 17 922,77 | 2 212,91 | 0,00 | 814671 | 75 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 828,85 | 0,00 | 1 828,85 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 18 306,83 | 17 922,77 | 384,06 | 0,0 |  |  |
| 13. | Ухтостровское | строительство водоочистных сооружений, прокладка водопровода, дер. Рембуево | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 24 648,97 | 21 940,04 | 2 708,93 | 0,00 | 1097002 | 79 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 238,78 | 0,00 | 2 238,78 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 22 410,19 | 21 940,04 | 470,15 | 0,0 |  |  |
| 14. | Кехотское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Васильевская | муници-пальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 12 111,00 | 10 780,00 | 1 331,00 | 0,00 | 1347500 | 83 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 11 011,00 | 10 780,00 | 231,00 | 0,0 |  |  |
| 15. | Холмогорское | реконструкция сетей водоснабжения, с. Ломоносово | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 21 311,73 | 0,00 | 0,00 | 21 311,73 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 937,43 | 0,00 | 0,00 | 1 937,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 374,30 | 0,00 | 0,00 | 19 374,3 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Шенкурский муниципальный район» | предельная (плановая) стоимость работ | 172 595,66 | 153 627,37 | 18 968,29 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПД | 15 676,26 | 0,00 | 15 676,26 | 0,00 |  |  |
|  | СМР | 156 919,40 | 153 627,37 | 3 292,03 | 0,00 |  |  |
| 1. | Шенкурское | реконструкция системы водоснабжения, г. Шенкурск | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 145 702,74 | 129 689,99 | 16 012,75 | 0,00 | 301605 | 46 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 13 233,67 | 0,00 | 13 233,67 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 132 469,07 | 129 689,99 | 2 779,08 | 0,0 |  |  |
| 2. | Шеговарское | реконструкция системы водоснабжения, с. Шеговары | муници-пальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 26 892,92 | 23 937,38 | 2 955,54 | 0,00 | 2393738 | 92 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 442,59 | 0,00 | 2 442,59 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 450,33 | 23 937,38 | 512,95 | 0,0 |  |  |

___________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к региональной программе Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финанси-рования | Объем средств на реализацию программных мероприятий |
|  |  |  |  | за период реализации программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  |  | ПД1 | СМР2 | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
|  |  |  |  | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Архангельской области: | Общая стоимость | 275 313,90 | 3 243 284,03 | 33 092,90 | 117 980,87 | 68 810,10 | 319 221,58 | 38 832,50 | 603 202,81 | 83 091,10 | 663 171,72 | 57 962,40 | 865 992,26 | 0,00 | 673 714,80 |
|  | в том числе: | ФБ3 | 0,00 | 2 574 090,70 | 0,00 | 85 156,10 | 0,00 | 199 311,80 | 0,00 | 423 172,80 | 0,00 | 641 130,00 | 0,00 | 745 940,00 | 0,00 | 479 380,00 |
|  |  | БС4 | 0,00 | 52 532,50 | 0,00 | 1 737,88 | 0,00 | 4 067,60 | 0,00 | 8 636,19 | 0,00 | 13 084,26 | 0,00 | 15 223,31 | 0,00 | 9 783,27 |
|  |  | МБ5 | 215 957,70 | 2 626,66 | 13 729,00 | 86,89 | 57 714,00 | 203,38 | 31 527,10 | 431,82 | 72 684,20 | 654,21 | 40 303,40 | 761,19 | 0,00 | 489,17 |
|  |  | ВБ6 | 59 356,20 | 614 034,17 | 19 363,90 | 31 000,00 | 11 096,10 | 115 638,80 | 830,30 | 170 962,00 | 10 406,90 | 8 303,25 | 17 659,00 | 104 067,76 | 0,00 | 184 062,36 |
| Итого по муниципальному образованию «Вельский муниципальный район» | Общая стоимость | 2 875,00 | 189 864,92 | 1 900,00 |  | 500,00 | 97 097,00 |  |  | 100,00 | 19 933,91 | 375,00 | 12 240,59 |  | 60 593,42 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 185 881,73 | 0,00 |  | 0,00 | 95 060,00 |  |  | 0,00 | 19 515,72 | 0,00 | 11 983,79 |  | 59 322,22 |
|  |  | БС | 0,00 | 3 793,51 | 0,00 |  | 0,00 | 1 940,00 |  |  | 0,00 | 398,28 | 0,00 | 244,57 |  | 1 210,66 |
|  |  | МБ | 2 875,00 | 189,68 | 1 900,00 |  | 500,00 | 97,00 |  |  | 100,00 | 19,91 | 375,00 | 12,23 |  | 60,54 |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Вельское | Реконструкция водоочистных сооружений, г. Вельск | Общая стоимость | 1 900,00 | 97 097,00 | 1 900,00 |  |  | 97 097,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 95 060,00 | 0,00 |  |  | 95 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 |  |  | 1 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 900,00 | 97,00 | 1 900,00 |  |  | 97,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кулойское | Реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, рабочий поселок Кулой | Общая стоимость | 500,00 | 19 933,91 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 19 933,91 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 19 515,72 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 19 515,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 398,28 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 398,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 500,00 | 19,91 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 19,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Хозьминское | Реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Хозьмино | Общая стоимость | 100,00 | 12 240,59 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 12 240,59 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 11 983,79 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11 983,79 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 244,57 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 244,57 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 100,00 | 12,23 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 12,23 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Усть- Шоношское | Реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Усть-Шоноша | Общая стоимость | 100,00 | 14 972,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 14 972,44 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 14 658,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 14 658,33 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 299,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 299,15 |
|  |  |  |  | МБ | 100,00 | 14,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 14,96 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Пуйское | Реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, с. Долматово | Общая стоимость | 175,00 | 21 206,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,00 |  |  | 21 206,59 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 20 761,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 20 761,69 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 423,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 423,71 |
|  |  |  |  | МБ | 175,00 | 21,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,00 |  |  | 21,19 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6 | Липовское | Реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, дер. Малая Липовка | Общая стоимость | 100,00 | 24 414,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 24 414,39 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 23 902,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 23 902,20 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 487,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 487,80 |
|  |  |  |  | МБ | 100,00 | 24,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 24,39 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию «Верхнетоемский муниципальный район» | Общая стоимость | 9 812,90 | 98 214,12 |  |  | 941,00 |  | 2 492,40 | 9 410,40 | 2 128,50 | 24 949,27 | 4 251,00 | 21 306,77 |  | 42 547,68 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 86 940,75 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 425,87 | 0,00 | 20 859,77 |  | 41 655,11 |
|  |  | БС | 0,00 | 1 774,27 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,48 | 0,00 | 425,71 |  | 850,08 |
|  |  | МБ | 8 871,90 | 88,70 |  |  | 0,00 |  | 2 492,40 | 0,00 | 2 128,50 | 24,92 | 4 251,00 | 21,29 |  | 42,49 |
|  |  | ВБ | 941,00 | 9 410,40 |  |  | 941,00 |  | 0,00 | 9 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Двинское | Реконструкции системы водоснабжения, пос. Двинской | Общая стоимость | 2 492,40 | 24 949,27 |  |  |  |  | 2 492,40 |  |  | 24 949,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 24 425,87 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 24 425,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 498,48 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 498,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 492,40 | 24,92 |  |  |  |  | 2 492,40 |  |  | 24,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Федьковское | Реконструкция водозаборных сооружений с обустройством станции водоочистки, пос. Авнюгский | Общая стоимость | 2 128,50 | 21 306,77 |  |  |  |  |  |  | 2 128,50 |  |  | 21 306,77 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 20 859,77 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 20 859,77 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 425,71 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 425,71 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 128,50 | 21,29 |  |  |  |  |  |  | 2 128,50 |  |  | 21,29 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Афанасьевское | Реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, с. Вознесенское | Общая стоимость | 635,20 | 6 358,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,20 |  |  | 6 358,05 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 224,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 6 224,67 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 127,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 127,03 |
|  |  |  |  | МБ | 635,20 | 6,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,20 |  |  | 6,35 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4 | Верхне- тоемское | Реконструкция сетей водоснабжения, дер. Малетинская | Общая стоимость | 442,80 | 4 432,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,80 |  |  | 4 432,91 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 4 339,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 4 339,91 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 88,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 88,57 |
|  |  |  |  | МБ | 442,80 | 4,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,80 |  |  | 4,43 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Пучужское | Реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Кондратовская | Общая стоимость | 562,40 | 5 629,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,40 |  |  | 5 629,93 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 5 511,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 511,83 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 112,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 112,48 |
|  |  |  |  | МБ | 562,40 | 5,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,40 |  |  | 5,62 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6 | Верхне- тоемское | Реконструкция сетей водоснабжения, дер. Павловская | Общая стоимость | 387,50 | 3 878,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,50 |  |  | 3 878,78 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 797,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 797,42 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 77,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 77,49 |
|  |  |  |  | МБ | 387,50 | 3,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,50 |  |  | 3,87 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 7 | Верхне- тоемское | Реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Прилук | Общая стоимость | 944,90 | 9 453,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,90 |  |  | 9 453,31 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 9 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 9 255,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 188,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 188,87 |
|  |  |  |  | МБ | 944,90 | 9,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,90 |  |  | 9,44 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 8 | Двинское | Реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Новгородовская | Общая стоимость | 1 278,20 | 12 794,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278,20 |  |  | 12 794,70 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 12 526,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 12 526,28 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 255,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 255,64 |
|  |  |  |  | МБ | 1 278,20 | 12,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278,20 |  |  | 12,78 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 9 | Двинское | Реконструкция сетей водоснабжения, дер. Скрипчинская | Общая стоимость | 941,00 | 9 410,40 |  |  | 941,00 |  |  | 9 410,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 941,00 | 9 410,40 |  |  | 941,00 |  |  | 9 410,40 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Вилегодский муниципальный район» | Общая стоимость | 2 370,00 | 66 595,03 | 2 370,00 | 66 595,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 65 197,93 | 0,00 | 65 197,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БС | 0,00 | 1 330,57 | 0,00 | 1 330,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2 370,00 | 66,53 | 2 370,00 | 66,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ильинское | Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях, с. Ильинско-Подомское | Общая стоимость | 2 370,00 | 66 595,03 | 2 370,00 | 66 595,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 65 197,93 | 0,00 | 65 197,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 330,57 | 0,00 | 1 330,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 370,00 | 66,53 | 2 370,00 | 66,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Виноградовский муниципальный район» | Общая стоимость | 10 650,10 | 168 749,49 | 6 000,00 |  |  | 85 916,81 | 3 027,10 | 36 282,48 |  | 30 301,47 | 1 623,00 |  |  | 16 248,73 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 165 209,29 | 0,00 |  |  | 84 114,38 | 0,00 | 35 521,28 |  | 29 665,78 | 0,00 |  |  | 15 907,85 |
|  |  | БС | 0,00 | 3 371,62 | 0,00 |  |  | 1 716,61 | 0,00 | 724,94 |  | 605,42 | 0,00 |  |  | 324,65 |
|  |  | МБ | 10 650,10 | 168,58 | 6 000,00 |  |  | 85,82 | 3 027,10 | 36,26 |  | 30,27 | 1 623,00 |  |  | 16,23 |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1 | Рочегодское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Рочегда | Общая стоимость | 3 027,10 | 30 301,47 |  |  |  |  | 3 027,10 |  |  | 30 301,47 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 29 665,78 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 29 665,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 605,42 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 605,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 3 027,10 | 30,27 |  |  |  |  | 3 027,10 |  |  | 30,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Березниковское | Строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода, пос. Березник | Общая стоимость | 6 000,00 | 122 199,29 | 6 000,00 |  |  | 85 916,81 |  | 36 282,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 119 635,66 | 0,00 |  |  | 84 114,38 |  | 35 521,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 2 441,55 | 0,00 |  |  | 1 716,61 |  | 724,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 6 000,00 | 122,08 | 6 000,00 |  |  | 85,82 |  | 36,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Моржегорское | Установка блочно-модульных очистных сооружений, дер. Моржегоры | Общая стоимость | 1 623,00 | 16 248,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 623,00 |  |  | 16 248,73 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 15 907,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 15 907,85 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 324,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 324,65 |
|  |  |  |  | МБ | 1 623,00 | 16,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 623,00 |  |  | 16,23 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Архангельск» | Общая стоимость | 17 183,90 | 271 843,58 | 3 183,90 | 31 000,00 | 3 000,00 | 13 838,80 | 7 400,00 | 105 210,96 | 3 600,00 | 102 574,62 |  | 19 219,20 |  | 0,00 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 222 242,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 003,73 | 0,00 | 100 422,71 |  | 18 816,00 |  |  |
|  |  | БС | 0,00 | 4 535,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102,12 | 0,00 | 2 049,44 |  | 384,00 |  |  |
|  |  | МБ | 14 000,00 | 226,78 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 400,00 | 105,11 | 3 600,00 | 102,47 |  | 19,20 |  |  |
|  |  | ВБ | 3 183,90 | 44 838,80 | 3 183,90 | 31 000,00 | 0,00 | 13 838,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | Город Архангельск | Реконструкция системы водоснабжения, строительство водовода, пос. Лесная речка | Общая стоимость | 3 000,00 | 150 301,35 |  |  | 3 000,00 |  |  | 105 210,96 |  | 45 090,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 147 148,18 |  |  | 0,00 |  |  | 103 003,73 |  | 44 144,45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 3 003,02 |  |  | 0,00 |  |  | 2 102,12 |  | 900,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 3 000,00 | 150,15 |  |  | 3 000,00 |  |  | 105,11 |  | 45,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Город Архангельск | Строительство водоочистных сооружений, о. Кего | Общая стоимость | 3 600,00 | 25 625,60 |  |  |  |  | 3 600,00 |  |  | 25 625,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 25 088,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 25 088,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 512,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 512,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 3 600,00 | 25,60 |  |  |  |  | 3 600,00 |  |  | 25,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Город Архангельск | Строительство водоочистных сооружений, о. Хабарка | Общая стоимость | 3 600,00 | 19 219,20 |  |  |  |  |  |  | 3 600,00 |  |  | 19 219,20 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 18 816,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 18 816,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 384,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 384,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 3 600,00 | 19,20 |  |  |  |  |  |  | 3 600,00 |  |  | 19,20 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Город Архангельск | Строительство водоочистных сооружений, пос. 29 лесозавода | Общая стоимость | 3 800,00 | 31 858,63 |  |  |  |  | 3 800,00 |  |  | 31 858,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 31 190,26 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 31 190,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 636,54 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 636,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 3 800,00 | 31,83 |  |  |  |  | 3 800,00 |  |  | 31,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 5 | Город Архангельск | Реконструкция сетей водоснабжения, пос. Исакогорка | Общая стоимость | 1 383,90 | 13 838,80 | 1 383,90 |  |  | 13 838,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 1 383,90 | 13 838,80 | 1 383,90 |  |  | 13 838,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Город Архангельск | Строительство водовода, пос. Маймаксанский лесной порт | Общая стоимость | 1 800,00 | 31 000,00 | 1 800,00 | 31 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 1 800,00 | 31 000,00 | 1 800,00 | 31 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район» | Общая стоимость | 7 608,40 | 82 493,63 | 2 992,00 | 20 385,84 |  | 15 896,62 |  | 0,00 | 4 248,60 |  | 367,80 | 42 529,13 |  | 3 682,04 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 80 762,98 | 0,00 | 19 958,17 |  | 15 563,11 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 41 636,91 |  | 3 604,79 |
|  |  | БС | 0,00 | 1 648,23 | 0,00 | 407,31 |  | 317,62 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 849,73 |  | 73,57 |
|  |  | МБ | 7 608,40 | 82,42 | 2 992,00 | 20,36 |  | 15,89 |  | 0,00 | 4 248,60 |  | 367,80 | 42,49 |  | 3,68 |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Каргопольское | Водоснабжение правобережной части, г. Каргополь | Общая стоимость | 2 992,00 | 36 282,46 | 2 992,00 | 20 385,84 |  | 15 896,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 35 521,28 | 0,00 | 19 958,17 |  | 15 563,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 724,93 | 0,00 | 407,31 |  | 317,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 992,00 | 36,25 | 2 992,00 | 20,36 |  | 15,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приозерное | Реконструкция системы водоснабжение, дер. Шелоховская | Общая стоимость | 1 423,70 | 14 251,68 |  |  |  |  |  |  | 1 423,70 |  |  | 14 251,68 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 13 952,69 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 13 952,69 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 284,75 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 284,75 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 423,70 | 14,24 |  |  |  |  |  |  | 1 423,70 |  |  | 14,24 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Павловское | Реконструкция системы водоснабжение, пос. Пригородный | Общая стоимость | 2 824,90 | 28 277,45 |  |  |  |  |  |  | 2 824,90 |  |  | 28 277,45 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 27 684,22 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 27 684,22 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 564,98 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 564,98 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 824,90 | 28,25 |  |  |  |  |  |  | 2 824,90 |  |  | 28,25 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Павловское | реконструкция системы водоснабжения, дер. Лазаревская | Общая стоимость | 367,80 | 3 682,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,80 |  |  | 3 682,04 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 604,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 604,79 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 73,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 73,57 |
|  |  |  |  | МБ | 367,80 | 3,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,80 |  |  | 3,68 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию «Коношский муниципальный район» | Общая стоимость | 7 850,60 | 78 583,72 |  |  | 5 842,70 |  | 2 007,90 | 58 485,00 |  | 20 098,72 |  |  |  |  |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 76 935,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 57 258,06 |  | 19 677,07 |  |  |  |  |
|  |  | БС | 0,00 | 1 570,09 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 168,52 |  | 401,57 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 7 850,60 | 78,50 |  |  | 5 842,70 |  | 2 007,90 | 58,42 |  | 20,08 |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | Коношское | Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию водозабора «Угольник», пос. Коноша | Общая стоимость | 5 730,30 | 57 360,09 |  |  | 5 730,30 |  |  | 57 360,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 56 156,74 |  |  | 0,00 |  |  | 56 156,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 146,05 |  |  | 0,00 |  |  | 1 146,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 5 730,30 | 57,30 |  |  | 5 730,30 |  |  | 57,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ерцевское | Реконструкция артезианской скважины № 15208, ул. Пересечная, сооружение 7а, пос. Ерцево | Общая стоимость | 2 007,90 | 20 098,72 |  |  |  |  | 2 007,90 |  |  | 20 098,72 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 19 677,07 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 19 677,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 401,57 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 401,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 007,90 | 20,08 |  |  |  |  | 2 007,90 |  |  | 20,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Тавреньгское | Обустройство водозаборов станцией водоподготовки, дер. Пономаревская | Общая стоимость | 112,40 | 1 124,91 |  |  | 112,40 |  |  | 1 124,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 1 101,32 |  |  | 0,00 |  |  | 1 101,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 22,47 |  |  | 0,00 |  |  | 22,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 112,40 | 1,12 |  |  | 112,40 |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Котлас» | Общая стоимость | 10 244,00 | 196 822,63 |  |  | 10 244,00 |  |  | 140 140,00 |  | 56 682,63 |  |  |  |  |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 192 693,48 |  |  | 0,00 |  |  | 137 200,00 |  | 55 493,48 |  |  |  |  |
|  |  | БС | 0,00 | 3 932,52 |  |  | 0,00 |  |  | 2 800,00 |  | 1 132,52 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10 244,00 | 196,63 |  |  | 10 244,00 |  |  | 140,00 |  | 56,63 |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | Котлас | Реконструкция очистных сооружений водопровода, г. Котлас | Общая стоимость | 10 244,00 | 196 822,63 |  |  | 10 244,00 |  |  | 140 140,00 |  | 56 682,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 192 693,48 |  |  | 0,00 |  |  | 137 200,00 |  | 55 493,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 3 932,52 |  |  | 0,00 |  |  | 2 800,00 |  | 1 132,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 10 244,00 | 196,63 |  |  | 10 244,00 |  |  | 140,00 |  | 56,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Котласский муниципальный район» | Общая стоимость | 20 283,70 | 203 041,04 |  |  |  |  | 4 928,90 |  | 10 792,70 | 49 338,69 | 4 562,10 | 108 035,13 |  | 45 667,22 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 198 781,43 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 48 303,61 | 0,00 | 105 768,65 |  | 44 709,17 |
|  |  | БС | 0,00 | 4 056,77 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 985,79 | 0,00 | 2 158,55 |  | 912,43 |
|  |  | МБ | 20 283,70 | 202,84 |  |  |  |  | 4 928,90 |  | 10 792,70 | 49,29 | 4 562,10 | 107,93 |  | 45,62 |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Шипицынское | Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно | Общая стоимость | 4 928,90 | 49 338,69 |  |  |  |  | 4 928,90 |  |  | 49 338,69 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 48 303,61 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 48 303,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 985,79 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 985,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 4 928,90 | 49,29 |  |  |  |  | 4 928,90 |  |  | 49,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Сольвыче-годское | Строительство системы водоснабжения (переход на подземный источник водоснабжения), г. Сольвычегодск | Общая стоимость | 7 008,90 | 70 158,89 |  |  |  |  |  |  | 7 008,90 |  |  | 70 158,89 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 68 687,02 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 68 687,02 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 401,78 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 401,78 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 7 008,90 | 70,09 |  |  |  |  |  |  | 7 008,90 |  |  | 70,09 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Приводинское | Строительство водоочистных сооружений, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Куимиха | Общая стоимость | 3 783,80 | 37 876,24 |  |  |  |  |  |  | 3 783,80 |  |  | 37 876,24 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 37 081,63 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 37 081,63 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 756,77 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 756,77 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 3 783,80 | 37,84 |  |  |  |  |  |  | 3 783,80 |  |  | 37,84 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Приводинское | Строительство водоочистных сооружений, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Медведки | Общая стоимость | 1 885,40 | 18 873,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 885,40 |  |  | 18 873,24 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 18 477,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 18 477,31 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 377,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 377,08 |
|  |  |  |  | МБ | 1 885,40 | 18,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 885,40 |  |  | 18,85 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Сольвыче-годское | Установка блочно- модульной станции водоподготовки ВОС-200, дер. Григорово | Общая стоимость | 2 676,70 | 26 793,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 676,70 |  |  | 26 793,98 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 26 231,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 26 231,86 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 535,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 535,35 |
|  |  |  |  | МБ | 2 676,70 | 26,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 676,70 |  |  | 26,77 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию «Красноборский муниципальный район» | Общая стоимость | 4 922,60 | 49 258,97 |  |  |  |  |  |  | 2 233,90 |  | 2 688,70 | 22 361,07 |  | 26 897,90 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 32 671,95 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 21 891,95 |  | 10 780,00 |
|  |  | БС | 0,00 | 666,78 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 446,78 |  | 220,00 |
|  |  | МБ | 3 333,90 | 33,34 |  |  |  |  |  |  | 2 233,90 |  | 1 100,00 | 22,34 |  | 11,00 |
|  |  | ВБ | 1 588,70 | 15 886,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 588,70 | 0,00 |  | 15 886,90 |
| 1 | Алексеевское | Установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск | Общая стоимость | 2 233,90 | 22 361,07 |  |  |  |  |  |  | 2 233,90 |  |  | 22 361,07 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 21 891,95 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 21 891,95 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 446,78 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 446,78 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 233,90 | 22,34 |  |  |  |  |  |  | 2 233,90 |  |  | 22,34 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Телеговское | Реконструкция станции водоочистки дер. Ершевская | Общая стоимость | 1 100,00 | 11 011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 11 011,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 10 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 780,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 220,00 |
|  |  |  |  | МБ | 1 100,00 | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 11,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Алексеевское | Реконструкция водопроводных сетей, дер. Фроловская | Общая стоимость | 1 588,70 | 15 886,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 588,70 |  |  | 15 886,90 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 1 588,70 | 15 886,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 588,70 |  |  | 15 886,90 |
| Итого по муниципальному образованию «Ленский муниципальный район» | Общая стоимость | 17 786,00 | 191 819,99 | 16 180,00 |  |  | 101 800,00 | 1 276,00 | 60 000,00 | 330,00 | 26 716,69 |  | 3 303,30 |  |  |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 29 390,20 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 156,20 |  | 3 234,00 |  |  |
|  |  | БС | 0,00 | 599,80 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,80 |  | 66,00 |  |  |
|  |  | МБ | 1 606,00 | 29,99 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 276,00 | 0,00 | 330,00 | 26,69 |  | 3,30 |  |  |
|  |  | ВБ | 16 180,00 | 161 800,00 | 16 180,00 |  |  | 101 800,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | Козьминское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, с. Козьмино | Общая стоимость | 330,00 | 3 303,30 |  |  |  |  |  |  | 330,00 |  |  | 3 303,30 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 234,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 234,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 66,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 66,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 330,00 | 3,30 |  |  |  |  |  |  | 330,00 |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Сафроновское | Строительство водозабора, станции водоочистки, с. Яренск | Общая стоимость | 1 276,00 | 26 716,69 |  |  |  |  | 1 276,00 |  |  | 26 716,69 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 26 156,20 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 26 156,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 533,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 533,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 276,00 | 26,69 |  |  |  |  | 1 276,00 |  |  | 26,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Сафроновское | Реконструкция сетей водоснабжения, с. Яренск | Общая стоимость | 16 180,00 | 161 800,00 | 16 180,00 |  |  | 101 800,00 |  | 60 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 16 180,00 | 161 800,00 | 16 180,00 |  |  | 101 800,00 |  | 60 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Мезенский муниципальный район» | Общая стоимость | 4 723,90 | 47 286,00 |  |  | 4 723,90 |  |  |  |  | 47 286,00 |  |  |  |  |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 46 293,99 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 46 293,99 |  |  |  |  |
|  |  | БС | 0,00 | 944,77 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 944,77 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 723,90 | 47,24 |  |  | 4 723,90 |  |  |  |  | 47,24 |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | Мезенское | Строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, г. Мезень | Общая стоимость | 2 255,30 | 22 575,43 |  |  | 2 255,30 |  |  |  |  | 22 575,43 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 22 101,83 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 22 101,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 451,05 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 451,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 255,30 | 22,55 |  |  | 2 255,30 |  |  |  |  | 22,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Каменское | Строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, пос. Каменка | Общая стоимость | 2 468,60 | 24 710,57 |  |  | 2 468,60 |  |  |  |  | 24 710,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 24 192,16 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 24 192,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 493,72 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 493,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 468,60 | 24,69 |  |  | 2 468,60 |  |  |  |  | 24,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Няндомский муниципальный район» | Общая стоимость | 21 488,20 | 215 097,30 |  |  | 18 874,00 |  |  |  | 2 614,20 | 119 617,84 |  | 95 479,46 |  |  |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 210 584,77 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 117 108,37 |  | 93 476,40 |  |  |
|  |  | БС | 0,00 | 4 297,65 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 2 389,97 |  | 1 907,68 |  |  |
|  |  | МБ | 21 488,20 | 214,88 |  |  | 18 874,00 |  |  |  | 2 614,20 | 119,50 |  | 95,38 |  |  |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | Няндомское | Реконструкция водозабора 2-го подъема, ул. Индустриальная, в 890 м юго-восточнее д. 8, водозабора Телецентра, водозабора по ул. Гагарина, г. Няндома | Общая стоимость | 18 874,00 | 188 928,74 |  |  | 18 874,00 |  |  |  |  | 119 617,84 |  | 69 310,90 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 184 965,20 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 117 108,37 |  | 67 856,83 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 3 774,80 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 2 389,97 |  | 1 384,83 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 18 874,00 | 188,74 |  |  | 18 874,00 |  |  |  |  | 119,50 |  | 69,24 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Мошинское | Реконструкция сетей наружного водопровода, дер. Макаровская, дер. Петариха, дер. Корехино, дер. Логиновская, дер. Поповская, реконструкция водозабора с артезианской скважиной, дер. Петариха | Общая стоимость | 2 614,20 | 26 168,56 |  |  |  |  |  |  | 2 614,20 |  |  | 26 168,56 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 25 619,57 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 25 619,57 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 522,85 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 522,85 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 614,20 | 26,14 |  |  |  |  |  |  | 2 614,20 |  |  | 26,14 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Онежский муниципальный район» | Общая стоимость | 19 513,70 | 195 262,67 |  |  | 6 838,10 |  |  | 68 381,10 | 6 867,50 |  | 5 808,10 | 68 743,14 |  | 58 138,43 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 124 219,72 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 67 300,98 |  | 56 918,74 |
|  |  | БС | 0,00 | 2 535,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 373,49 |  | 1 161,61 |
|  |  | МБ | 12 675,60 | 126,75 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 867,50 |  | 5 808,10 | 68,67 |  | 58,08 |
|  |  | ВБ | 6 838,10 | 68 381,10 |  |  | 6 838,10 |  |  | 68 381,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Покровское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции, пос. Покровское | Общая стоимость | 643,10 | 6 437,23 |  |  |  |  |  |  | 643,10 |  |  | 6 437,23 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 302,18 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 6 302,18 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 128,62 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 128,62 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 643,10 | 6,43 |  |  |  |  |  |  | 643,10 |  |  | 6,43 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Малошуйское | Реконструкция сетей водоснабжения, рабочий поселок Малошуйка | Общая стоимость | 6 838,10 | 68 381,10 |  |  | 6 838,10 |  |  | 68 381,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 6 838,10 | 68 381,10 |  |  | 6 838,10 |  |  | 68 381,10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кодинское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Кодино) строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Вычера) | Общая стоимость | 3 603,80 | 36 073,68 |  |  |  |  |  |  | 3 603,80 |  |  | 36 073,68 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 35 316,88 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 35 316,88 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 720,76 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 720,76 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 3 603,80 | 36,04 |  |  |  |  |  |  | 3 603,80 |  |  | 36,04 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кодинское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Мудьюг | Общая стоимость | 1 254,10 | 12 553,69 |  |  |  |  |  |  | 1 254,10 |  |  | 12 553,69 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 12 290,33 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 12 290,33 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 250,82 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 250,82 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 254,10 | 12,54 |  |  |  |  |  |  | 1 254,10 |  |  | 12,54 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 | Чекуевское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шомокша | Общая стоимость | 1 366,50 | 13 678,54 |  |  |  |  |  |  | 1 366,50 |  |  | 13 678,54 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 13 391,59 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 13 391,59 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 273,29 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 273,29 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 366,50 | 13,66 |  |  |  |  |  |  | 1 366,50 |  |  | 13,66 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6 | Нименьгское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции, пос. Нименьга | Общая стоимость | 2 455,60 | 24 580,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 455,60 |  |  | 24 580,85 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 24 065,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 24 065,16 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 491,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 491,13 |
|  |  |  |  | МБ | 2 455,60 | 24,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 455,60 |  |  | 24,56 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 7 | Покровское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Верхнеозерский | Общая стоимость | 1 017,50 | 10 184,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017,50 |  |  | 10 184,75 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 9 971,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 9 971,09 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 203,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 203,49 |
|  |  |  |  | МБ | 1 017,50 | 10,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017,50 |  |  | 10,17 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 8 | Нименьгское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шаста | Общая стоимость | 1 297,30 | 12 985,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297,30 |  |  | 12 985,82 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 12 713,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 12 713,40 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 259,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 259,45 |
|  |  |  |  | МБ | 1 297,30 | 12,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297,30 |  |  | 12,97 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 9 | Покровское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Маложма | Общая стоимость | 1 037,70 | 10 387,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,70 |  |  | 10 387,01 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 10 169,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 169,09 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 207,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 207,54 |
|  |  |  |  | МБ | 1 037,70 | 10,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,70 |  |  | 10,38 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию «Пинежский муниципальный район» | Общая стоимость | 11 876,50 | 118 883,97 |  |  |  |  | 2 550,00 |  | 7 083,70 | 25 525,50 | 2 242,80 | 70 907,64 |  | 22 450,83 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 116 389,89 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 24 990,00 | 0,00 | 69 420,06 |  | 21 979,83 |
|  |  | БС | 0,00 | 2 375,31 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 1 416,74 |  | 448,57 |
|  |  | МБ | 11 876,50 | 118,77 |  |  |  |  | 2 550,00 |  | 7 083,70 | 25,50 | 2 242,80 | 70,84 |  | 22,43 |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Сийское | Реконструкция водоочистных сооружений, пос. Сия | Общая стоимость | 2 550,00 | 25 525,50 |  |  |  |  | 2 550,00 |  |  | 25 525,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 24 990,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 24 990,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 510,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 510,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 550,00 | 25,50 |  |  |  |  | 2 550,00 |  |  | 25,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Пинежское | Реконструкция системы водоснабжения, пос. Пинега | Общая стоимость | 7 083,70 | 70 907,64 |  |  |  |  |  |  | 7 083,70 |  |  | 70 907,64 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 69 420,06 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 69 420,06 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 416,74 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 416,74 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 7 083,70 | 70,84 |  |  |  |  |  |  | 7 083,70 |  |  | 70,84 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Сийское | Реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Сылога | Общая стоимость | 220,00 | 2 202,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  | 2 202,20 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 2 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 156,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 44,00 |
|  |  |  |  | МБ | 220,00 | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  | 2,20 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4 | Шилегское | Реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Таежный | Общая стоимость | 337,10 | 3 374,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,10 |  |  | 3 374,77 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 303,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 303,97 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 67,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 67,43 |
|  |  |  |  | МБ | 337,10 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,10 |  |  | 3,37 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Шилегское | Реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Шилега | Общая стоимость | 1 685,70 | 16 873,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 685,70 |  |  | 16 873,86 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 16 519,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 16 519,86 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 337,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 337,14 |
|  |  |  |  | МБ | 1 685,70 | 16,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 685,70 |  |  | 16,86 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию «Плесецкий муниципальный район» | Общая стоимость | 6 384,30 | 63 905,08 |  |  | 1 236,30 |  | 11 623,10 | 12 373,45 |  | 51 531,63 |  |  |  |  |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 60 586,31 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 135,76 |  | 50 450,55 |  |  |  |  |
|  |  | БС | 0,00 | 1 236,45 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 206,85 |  | 1 029,60 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 6 182,30 | 61,82 |  |  | 1 034,30 |  | 5 148,00 | 10,34 |  | 51,48 |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | 202,00 | 2 020,50 |  |  | 202,00 |  | 0,00 | 2 020,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | Северо-онежское | Реконструкция сетей водоснабжения, пос. Североонежск | Общая стоимость | 202,00 | 2 020,50 |  |  | 202,00 |  | 6 475,10 | 2 020,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 202,00 | 2 020,50 |  |  | 202,00 |  |  | 2 020,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Плесецкое | Бурение скважины, реконструкция водопровода, пос. Плесецк | Общая стоимость | 1 034,30 | 10 352,95 |  |  | 1 034,30 |  |  | 10 352,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 10 135,76 |  |  | 0,00 |  |  | 10 135,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 206,85 |  |  | 0,00 |  |  | 206,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 034,30 | 10,34 |  |  | 1 034,30 |  |  | 10,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обозерское | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения, пос. Обозерский | Общая стоимость | 5 148,00 | 51 531,63 |  |  |  |  | 5 148,00 |  |  | 51 531,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 50 450,55 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 50 450,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 029,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 029,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 5 148,00 | 51,48 |  |  |  |  | 5 148,00 |  |  | 51,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» | Общая стоимость | 27 708,50 | 284 616,76 |  |  |  |  | 1 327,10 |  | 10 365,50 | 13 276,02 | 16 015,90 | 103 683,20 |  | 167 657,54 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 59 262,95 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 868,44 | 0,00 | 28 346,50 |  | 26 048,01 |
|  |  | БС | 0,00 | 1 209,46 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 99,36 | 0,00 | 578,51 |  | 531,59 |
|  |  | МБ | 6 047,30 | 60,48 |  |  |  |  | 496,80 |  | 2 892,50 | 4,97 | 2 658,00 | 28,93 |  | 26,58 |
|  |  | ВБ | 21 661,20 | 224 083,87 |  |  |  |  | 830,30 |  | 7 473,00 | 8 303,25 | 13 357,90 | 74 729,26 |  | 141 051,36 |
| 1 | Приморское | Реконструкция водопроводных сетей, дер. Рикасиха | Общая стоимость | 830,30 | 8 303,25 |  |  |  |  | 830,30 |  |  | 8 303,25 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 830,30 | 8 303,25 |  |  |  |  | 830,30 |  |  | 8 303,25 |  |  |  |  |
| 2 | Боброво-Лявленское | Реконструкция водозаборного сооружения, дер. Трепузово | Общая стоимость | 990,00 | 9 909,90 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  | 9 909,90 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 9 702,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 9 702,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 198,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 198,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 990,00 | 9,90 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  | 9,90 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Уемское | Реконструкция водопроводных сетей, пос. Уемский | Общая стоимость | 4 982,00 | 49 819,50 |  |  |  |  |  |  | 4 982,00 |  |  | 49 819,50 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 4 982,00 | 49 819,50 |  |  |  |  |  |  | 4 982,00 |  |  | 49 819,50 |  |  |
| 4 | Лисестровское | Реконструкция очистных сооружений, пос. Васьково | Общая стоимость | 1 902,50 | 19 044,04 |  |  |  |  |  |  | 1 902,50 |  |  | 19 044,04 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 18 644,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 18 644,50 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 380,51 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 380,51 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 902,50 | 19,03 |  |  |  |  |  |  | 1 902,50 |  |  | 19,03 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 | Заостровское | Реконструкция водопроводных сетей, пос. Луговой | Общая стоимость | 775,00 | 7 749,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,00 |  |  | 7 749,70 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 775,00 | 7 749,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,00 |  |  | 7 749,70 |
| 6 | Лисестровское | Строительство водопровода (в том числе разводящих сетей) от г. Новодвинска до пос. Ширшинский и реконструкция водопроводных сетей, пос. Ширшинский | Общая стоимость | 1 943,00 | 19 449,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 943,00 |  |  | 19 449,03 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 19 041,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 19 041,01 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 388,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 388,59 |
|  |  |  |  | МБ | 1 943,00 | 19,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 943,00 |  |  | 19,43 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 7 | Талажское | Реконструкция водопроводных сетей, дер. Повракульская | Общая стоимость | 1 937,40 | 19 374,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,40 |  |  | 19 374,30 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 1 937,40 | 19 374,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,40 |  |  | 19 374,30 |
| 8 | Приморское | Строительство водопроводной сети от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док | Общая стоимость | 1 743,70 | 24 909,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,70 |  |  | 24 909,76 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 1 743,70 | 24 909,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,70 |  |  | 24 909,76 |
| 9 | Катунинское | Реконструкция водопроводных сетей, пос. Беломорье | Общая стоимость | 1 107,10 | 11 071,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 107,10 |  |  | 11 071,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 1 107,10 | 11 071,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 107,10 |  |  | 11 071,00 |
| 10 | Заостровское | Строительство водопроводной сети от ул. Дрейера, д. 1, корп. 1, г. Архангельск до водоочистных сооружений дер. Рикасово, д. 27 | Общая стоимость | 2 491,00 | 24 909,76 |  |  |  |  |  |  | 2 491,00 |  |  | 24 909,76 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 2 491,00 | 24 909,76 |  |  |  |  |  |  | 2 491,00 |  |  | 24 909,76 |  |  |
| 11 | Боброво-Лявленское | Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр (этап 1) | Общая стоимость | 715,00 | 7 157,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,00 |  |  | 7 157,15 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 7 007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 7 007,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 143,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 143,00 |
|  |  |  |  | МБ | 715,00 | 7,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,00 |  |  | 7,15 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 12 | Островное | Реконструкция водоочистной станции и строительство водопроводных сетей, с. Вознесенье | Общая стоимость | 496,80 | 4 972,77 |  |  |  |  | 496,80 |  |  | 4 972,77 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 4 868,44 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 4 868,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 99,36 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 99,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 496,80 | 4,97 |  |  |  |  | 496,80 |  |  | 4,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 13 | Боброво-Лявленское | Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр – этап 2 (строительство и реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения) | Общая стоимость | 7 794,70 | 77 946,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 794,70 |  |  | 77 946,60 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 7 794,70 | 77 946,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 794,70 |  |  | 77 946,60 |
| Итого по муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» | Общая стоимость | 31 673,00 | 317 004,17 | 467,00 |  | 16 610,10 | 4 672,35 | 2 200,00 | 112 919,42 | 9 356,70 | 75 338,73 | 3 039,20 | 93 650,89 |  | 30 422,79 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 270 102,38 | 0,00 |  | 0,00 | 4 574,31 | 0,00 | 80 053,97 | 0,00 | 73 758,21 | 0,00 | 81 931,33 |  | 29 784,56 |
|  |  | БС | 0,00 | 5 512,28 | 0,00 |  | 0,00 | 93,37 | 0,00 | 1 633,76 | 0,00 | 1 505,26 | 0,00 | 1 672,06 |  | 607,84 |
|  |  | МБ | 27 561,60 | 275,61 | 467,00 |  | 13 495,10 | 4,67 | 2 200,00 | 81,69 | 8 360,30 | 75,26 | 3 039,20 | 83,60 |  | 30,39 |
|  |  | ВБ | 4 111,40 | 41 113,90 | 0,00 |  | 3 115,00 | 0,00 | 0,00 | 31 150,00 | 996,40 | 0,00 | 0,00 | 9 963,90 |  | 0,00 |
| 1 | Ростово-Минское | Строительство водоочистных сооружений, дер. Ульяновская | Общая стоимость | 165,00 | 1 651,65 |  |  |  |  |  |  | 165,00 |  |  | 1 651,65 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 1 617,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 617,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 33,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 33,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 165,00 | 1,65 |  |  |  |  |  |  | 165,00 |  |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Октябрьское | Строительство водоочистных сооружений, пос. Октябрьский | Общая стоимость | 13 495,10 | 135 086,15 |  |  | 13 495,10 |  |  | 81 769,42 |  | 53 316,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 132 252,18 |  |  | 0,00 |  |  | 80 053,97 |  | 52 198,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 2 699,02 |  |  | 0,00 |  |  | 1 633,76 |  | 1 065,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 13 495,10 | 134,95 |  |  | 13 495,10 |  |  | 81,69 |  | 53,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Киземское | Строительство водоочистных сооружений, пос. Кизема | Общая стоимость | 2 200,00 | 22 022,00 |  |  |  |  | 2 200,00 |  |  | 22 022,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 21 560,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 21 560,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 440,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 440,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 200,00 | 22,00 |  |  |  |  | 2 200,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Шангальское | Строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы | Общая стоимость | 1 920,00 | 19 219,20 |  |  |  |  |  |  | 1 920,00 |  |  | 19 219,20 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 18 816,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 18 816,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 384,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 384,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 920,00 | 19,20 |  |  |  |  |  |  | 1 920,00 |  |  | 19,20 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 | Ростово-Минское | Строительство водоочистных сооружений, дер. Нагорская | Общая стоимость | 1 100,00 | 11 011,00 |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 11 011,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 10 780,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 780,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 220,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 220,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 100,00 | 11,00 |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6 | Бестужевское | Строительство модульных водоочистных сооружений, с. Бестужево | Общая стоимость | 220,00 | 2 202,20 |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  | 2 202,20 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 2 156,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 156,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 44,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 44,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 220,00 | 2,20 |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 7 | Лойгинское | Строительство водоочистных сооружений, пос. Лойга | Общая стоимость | 605,00 | 6 056,05 |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  | 6 056,05 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 5 929,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 929,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 121,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 121,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 605,00 | 6,05 |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  | 6,05 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8 | Октябрьское | Строительство водоочистных сооружений, пос. Костылево | Общая стоимость | 660,00 | 6 606,60 |  |  |  |  |  |  | 660,00 |  |  | 6 606,60 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 468,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 6 468,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 132,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 132,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 660,00 | 6,60 |  |  |  |  |  |  | 660,00 |  |  | 6,60 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9 | Бестужевское | Строительство модульных водоочистных сооружений, пос. Глубокий | Общая стоимость | 467,00 | 4 672,34 | 467,00 |  |  | 4 672,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 4 574,31 | 0,00 |  |  | 4 574,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 93,36 | 0,00 |  |  | 93,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 467,00 | 4,67 | 467,00 |  |  | 4,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Малодорское | Строительство водоочистных сооружений, с. Малодоры | Общая стоимость | 715,00 | 7 157,15 |  |  |  |  |  |  | 715,00 |  |  | 7 157,15 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 7 007,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 7 007,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 143,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 143,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 715,00 | 7,15 |  |  |  |  |  |  | 715,00 |  |  | 7,15 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11 | Плосское | Строительство водоочистных сооружений, дер. Левоплосское | Общая стоимость | 440,00 | 4 404,40 |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  | 4 404,40 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 4 312,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 4 312,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 88,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 88,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 440,00 | 4,40 |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  | 4,40 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 12 | Октябрьское | Строительство водоочистных сооружений, дер. Чадрома | Общая стоимость | 110,00 | 1 101,10 |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  | 1 101,10 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 1 078,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 078,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 22,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 110,00 | 1,10 |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 13 | Бестужевское | Строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Бережная | Общая стоимость | 220,00 | 2 202,20 |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  | 2 202,20 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 2 156,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 156,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 44,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 44,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 220,00 | 2,20 |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14 | Березницкое | Строительство водоочистных сооружений, пос. Богдановский | Общая стоимость | 55,00 | 550,00 |  |  | 55,00 |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 55,00 | 550,00 |  |  | 55,00 |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Малодорское | Строительство водоочистных сооружений, дер. Глазанова | Общая стоимость | 220,00 | 2 202,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  | 2 202,20 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 2 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 156,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 44,00 |
|  |  |  |  | МБ | 220,00 | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  | 2,20 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 16 | Малодорское | Строительство водоочистных сооружений, дер. Малая Вирова | Общая стоимость | 110,00 | 1 101,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  | 1 101,10 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 1 078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 078,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 22,00 |
|  |  |  |  | МБ | 110,00 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  | 1,10 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 17 | Малодорское | Строительство водоочистных сооружений, дер. Маренинская | Общая стоимость | 110,00 | 1 101,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  | 1 101,10 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 1 078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 078,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 22,00 |
|  |  |  |  | МБ | 110,00 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  | 1,10 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 18 | Строевское | Строительство водоочистных сооружений, с. Строевское | Общая стоимость | 2 205,30 | 22 075,44 |  |  |  |  |  |  | 2 205,30 |  |  | 22 075,44 |  | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 21 612,33 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 21 612,33 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 441,06 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 441,06 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 205,30 | 22,05 |  |  |  |  |  |  | 2 205,30 |  |  | 22,05 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 19 | Шангальское | Строительство сетей водоснабжения, с. Шангалы | Общая стоимость | 996,40 | 9 963,90 |  |  |  |  |  |  | 996,40 |  |  | 9 963,90 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 996,40 | 9 963,90 |  |  |  |  |  |  | 996,40 |  |  | 9 963,90 |  |  |
| 20 | Ростово-Минское | Строительство водоочистных сооружений, дер. Ларютинская | Общая стоимость | 55,00 | 550,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  | 550,55 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 539,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11,00 |
|  |  |  |  | МБ | 55,00 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  | 0,55 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 21 | Дмитриевское | Строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Алферовская | Общая стоимость | 1 327,10 | 13 284,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 327,10 |  |  | 13 284,47 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 13 005,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 13 005,78 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 265,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 265,42 |
|  |  |  |  | МБ | 1 327,10 | 13,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 327,10 |  |  | 13,27 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 22 | Березницкое | Строительство водоочистных сооружений, с. Березник | Общая стоимость | 3 060,00 | 30 600,00 |  |  | 3 060,00 |  |  | 30 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 3 060,00 | 30 600,00 |  |  | 3 060,00 |  |  | 30 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Лихачевское | Строительство водоочистных сооружений, пос. Мирный | Общая стоимость | 1 217,10 | 12 183,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,10 |  |  | 12 183,37 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 11 927,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11 927,78 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 243,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 243,42 |
|  |  |  |  | МБ | 1 217,10 | 12,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,10 |  |  | 12,17 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию «Холмогорский муниципальный район» | Общая стоимость | 24 682,30 | 247 021,56 |  |  |  |  |  |  | 10 136,10 |  | 14 546,20 | 101 442,23 |  | 145 579,33 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 196 316,01 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 80 345,89 |  | 115 970,12 |
|  |  | БС | 0,00 | 4 006,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 639,74 |  | 2 366,76 |
|  |  | МБ | 20 032,40 | 200,35 |  |  |  |  |  |  | 8 198,60 |  | 11 833,80 | 82,00 |  | 118,35 |
|  |  | ВБ | 4 649,90 | 46 498,70 |  |  |  |  |  |  | 1 937,50 |  | 2 712,40 | 19 374,60 |  | 27 124,10 |
| 1 | Матигорское | Реконструкция сетей водоснабжения, дер. Харлово | Общая стоимость | 276,80 | 2 767,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,80 |  |  | 2 767,80 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 276,80 | 2 767,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,80 |  |  | 2 767,80 |
| 2 | Холмогорское | Реконструкция основного водопровода, с. Холмогоры | Общая стоимость | 1 937,50 | 19 374,60 |  |  |  |  |  |  | 1 937,50 |  |  | 19 374,60 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 1 937,50 | 19 374,60 |  |  |  |  |  |  | 1 937,50 |  |  | 19 374,60 |  |  |
| 3 | Емецкое | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Кузнецово | Общая стоимость | 1 902,50 | 19 044,04 |  |  |  |  |  |  | 1 902,50 |  |  | 19 044,04 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 18 644,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 18 644,50 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 380,51 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 380,51 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 902,50 | 19,03 |  |  |  |  |  |  | 1 902,50 |  |  | 19,03 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Луковецкое | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Луковецкий | Общая стоимость | 1 920,00 | 19 219,20 |  |  |  |  |  |  | 1 920,00 |  |  | 19 219,20 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 18 816,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 18 816,00 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 384,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 384,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 920,00 | 19,20 |  |  |  |  |  |  | 1 920,00 |  |  | 19,20 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 | Матигорское | Реконструкция сетей водоснабжения, дер. Дальнее | Общая стоимость | 221,40 | 2 214,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,40 |  |  | 2 214,20 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 221,40 | 2 214,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,40 |  |  | 2 214,20 |
| 6 | Матигорское | Реконструкция сетей водоснабжения, дер. Заполье | Общая стоимость | 276,80 | 2 767,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,80 |  |  | 2 767,80 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 276,80 | 2 767,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,80 |  |  | 2 767,80 |
| 7 | Двинское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской | Общая стоимость | 1 902,50 | 19 044,04 |  |  |  |  |  |  | 1 902,50 |  |  | 19 044,04 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 18 644,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 18 644,50 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 380,51 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 380,51 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 902,50 | 19,03 |  |  |  |  |  |  | 1 902,50 |  |  | 19,03 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8 | Ракульское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Брин-Наволок | Общая стоимость | 1 902,50 | 19 044,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 902,50 |  |  | 19 044,04 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 18 644,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 18 644,50 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 380,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 380,51 |
|  |  |  |  | МБ | 1 902,50 | 19,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 902,50 |  |  | 19,03 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 9 | Светлозерское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции с прокладкой водовода, пос. Светлый | Общая стоимость | 2 473,60 | 24 760,35 |  |  |  |  |  |  | 2 473,60 |  |  | 24 760,35 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 24 240,89 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 24 240,89 |  |  |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 494,72 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 494,72 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 473,60 | 24,74 |  |  |  |  |  |  | 2 473,60 |  |  | 24,74 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | Усть-Пинежское | Реконструкция системы водоснабжения, пос. Усть-Пинега | Общая стоимость | 2 290,00 | 22 922,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 290,00 |  |  | 22 922,82 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 22 441,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 22 441,92 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 458,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 458,00 |
|  |  |  |  | МБ | 2 290,00 | 22,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 290,00 |  |  | 22,90 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 11 | Белогорское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Белогорский – ст. Паленьга | Общая стоимость | 2 473,60 | 24 760,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 473,60 |  |  | 24 760,35 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 24 240,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 24 240,89 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 494,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 494,72 |
|  |  |  |  | МБ | 2 473,60 | 24,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 473,60 |  |  | 24,74 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 12 | Холмогорское | Строительство водоочистных сооружений, дер. Анашкино | Общая стоимость | 1 828,90 | 18 306,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 828,90 |  |  | 18 306,83 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 17 922,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 17 922,77 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 365,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 365,77 |
|  |  |  |  | МБ | 1 828,90 | 18,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 828,90 |  |  | 18,29 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 13 | Ухтостровское | Строительство водоочистных сооружений, прокладка водопровода, дер. Рембуево | Общая стоимость | 2 238,80 | 22 410,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 238,80 |  |  | 22 410,19 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 21 940,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 21 940,04 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 447,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 447,76 |
|  |  |  |  | МБ | 2 238,80 | 22,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 238,80 |  |  | 22,39 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 14 | Кехотское | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Васильевская | Общая стоимость | 1 100,00 | 11 011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 11 011,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 10 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 780,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 220,00 |
|  |  |  |  | МБ | 1 100,00 | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 11,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 15 | Холмогорское | Реконструкция сетей водоснабжения, с. Ломоносово | Общая стоимость | 1 937,40 | 19 374,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,40 |  |  | 19 374,30 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 1 937,40 | 19 374,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,40 |  |  | 19 374,30 |
| Итого по муниципальному образованию «Шенкурский муниципальный район» | Общая стоимость | 15 676,30 | 156 919,40 |  |  |  |  |  |  | 13 233,70 |  | 2 442,60 | 103 090,51 |  | 53 828,89 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 153 627,37 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 100 927,77 |  | 52 699,60 |
|  |  | БС | 0,00 | 3 135,26 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 059,75 |  | 1 075,51 |
|  |  | МБ | 15 676,30 | 156,77 |  |  |  |  |  |  | 13 233,70 |  | 2 442,60 | 102,99 |  | 53,78 |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Шенкурское | Реконструкция системы водоснабжения, г. Шенкурск | Общая стоимость | 13 233,70 | 132 469,07 |  |  |  |  |  |  | 13 233,70 |  |  | 103 090,51 |  | 29 378,56 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 129 689,99 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 100 927,77 |  | 28 762,22 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 2 646,74 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 059,75 |  | 586,99 |
|  |  |  |  | МБ | 13 233,70 | 132,34 |  |  |  |  |  |  | 13 233,70 |  |  | 102,99 |  | 29,35 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Шеговарское | Реконструкция системы водоснабжения, с. Шеговары | Общая стоимость | 2 442,60 | 24 450,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 442,60 |  |  | 24 450,33 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 23 937,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 23 937,38 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 488,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 488,52 |
|  |  |  |  | МБ | 2 442,60 | 24,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 442,60 |  |  | 24,43 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |

________

ПД1 – проектная документация.

СМР2 – строительно-монтажные работы.

ФБ3 – федеральный бюджет.

БС4 – бюджет субъекта.

МБ5 – местный бюджет.

ВБ6 – внебюджетные средства.

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к региональной программе

Архангельской области

«Чистая вода (2019 – 2024 годы)»

| ДИНАМИКА достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности населения Архангельской области | График достижения целевого показателя |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | процентов | процентов | процентов | процентов | процентов | процентов | процентов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения |
| Целевой показатель Архангельской области | х | х | 72,00 | 72,40 | 73,20 | 75,00 | 77,70 | 82,90 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | 224 119,00 | 83,92 | 64,28 | 67,56 | 70,40 | 79,04 | 82,56 | 83,92 |
| Суммарный прирост показателя по Архангельской области | 224 119,00 | 20,17 | 0,53 | 3,28 | 2,85 | 8,64 | 3,52 | 1,36 |
| Итого по муниципальному образованию «Вельский муниципальный район» | 25 747 | 2,317 |  | 1,930 |  | 0,355 |  | 0,032 |
| 1. | Вельское | реконструкция водоочистных сооружений, г. Вельск | 21 441 | 1,930 |  | 1,930 |  |  |  |  |
| 2. | Кулойское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, рабочий поселок Кулой | 3 748 | 0,337 |  |  |  | 0,337 |  |  |
| 3. | Хозьминское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Хозьмино | 202 | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Усть-Шоношское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Усть-Шоноша | 122 | 0,011 |  |  |  |  |  | 0,011 |
| 5. | Пуйское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, с. Долматово | 163 | 0,015 |  |  |  |  |  | 0,015 |
| 6. | Липовское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, дер. Малая Липовка | 71 | 0,006 |  |  |  |  |  | 0,006 |
| Итого по муниципальному образованию «Верхнетоемский муниципальный район» | 3 640 | 0,328 |  |  | 0,002 | 0,197 | 0,091 | 0,038 |
| 1. | Двинское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Двинской | 2 188 | 0,197 |  |  |  | 0,197 |  |  |
| 2. | Федьковское | реконструкция водозаборных сооружений с обустройством станции водоочистки, пос. Авнюгский | 1 013 | 0,091 |  |  |  |  | 0,091 |  |
| 3. | Афанасьевское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, с. Вознесенское | 150 | 0,014 |  |  |  |  |  | 0,014 |
| 4. | Верхнетоемское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Малетинская | 60 | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 |
| 5. | Пучужское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Кондратовская | 52 | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 |
| 6. | Верхнетоемское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Павловская | 25 | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,002 |
| 7. | Верхнетоемское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Прилук | 60 | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 |
| 8. | Двинское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Новгородовская | 74 | 0,007 |  |  |  |  |  | 0,007 |
| 9. | Двинское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Скрипчинская | 18 | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Вилегодский муниципальный район» | 2 720,00 | 0,245 | 0,245 |  |  |  |  |  |
| 1. | Ильинское | строительство водоочистных сооружений в питьевых целях, с. Ильинско-Подомское | 2 720 | 0,245 | 0,245 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Виноградовский муниципальный район» | 7 171 | 0,645 |  |  | 0,487 | 0,152 |  | 0,006 |
| 1. | Рочегодское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Рочегда | 1 693 | 0,152 |  |  |  | 0,152 |  |  |
| 2. | Березниковское | строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода, пос. Березник | 5 414 | 0,487 |  |  | 0,487 |  |  |  |
| 3. | Моржегорское | установка блочно-модульных очистных сооружений, дер. Моржегоры | 64 | 0,006 |  |  |  |  |  | 0,006 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Архангельск» | 22 708,00 | 2,044 | 0,286 | 0,701 |  | 0,932 | 0,125 |  |
| 1. | Город Архангельск | реконструкция системы водоснабжения, строительство водовода, пос. Лесная речка | 7 247 | 0,652 |  |  |  | 0,652 |  |  |
| 2. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, о. Кего | 1 788 | 0,161 |  |  |  | 0,161 |  |  |
| 3. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, о. Хабарка | 1 394 | 0,125 |  |  |  |  | 0,125 |  |
| 4. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, пос. 29 лесозавода | 1 321 | 0,119 |  |  |  | 0,119 |  |  |
| 5. | Город Архангельск | реконструкция сетей водоснабжения, пос. Исакогорка | 7 786 | 0,701 |  | 0,701 |  |  |  |  |
| 6. | Город Архангельск | строительство водовода, пос. Маймаксанский лесной порт | 3 172 | 0,286 | 0,286 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район» | 7 780 | 0,700 |  | 0,630 |  |  | 0,067 | 0,003 |
| 1. | Каргопольское | водоснабжение правобережной части, г. Каргополь | 7 002 | 0,630 |  | 0,630 |  |  |  |  |
| 2. | Приозерное | реконструкция системы водоснабжения, дер. Шелоховская | 340 | 0,031 |  |  |  |  | 0,031 |  |
| 3. | Павловское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Пригородный | 405 | 0,036 |  |  |  |  | 0,036 |  |
| 4. | Павловское | реконструкция системы водоснабжения, дер. Лазаревская | 33 | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,003 |
| Итого по муниципальному образованию «Коношский муниципальный район» | 11 581,00 | 1,042 |  |  | 0,817 | 0,225 |  |  |
| 1. | Коношское | реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию водозабора «Угольник», пос. Коноша | 9 000 | 0,810 |  |  | 0,810 |  |  |  |
| 2. | Ерцевское | реконструкция артезианской скважины № 15208, ул. Пересечная, сооружение 7а, пос. Ерцево | 2 500 | 0,225 |  |  |  | 0,225 |  |  |
| 3. | Тавреньгское | обустройство водозаборов станцией водоподготовки, дер. Пономаревская | 81 | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Котлас» | 52 786 | 4,751 |  |  |  | 4,751 |  |  |
| 1. | Котлас | реконструкция очистных сооружений водопровода, г. Котлас | 52 786 | 4,751 |  |  |  | 4,751 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Котласский муниципальный район» | 4 261 | 0,384 |  |  |  | 0,176 | 0,185 | 0,023 |
| 1. | Шипицынское | строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно | 1 950 | 0,176 |  |  |  | 0,176 |  |  |
| 2. | Сольвычегодское | строительство системы водоснабжения (переход на подземный источник водоснабжения), г. Сольвычегодск | 1 599 | 0,144 |  |  |  |  | 0,144 |  |
| 3. | Приводинское | строительство водоочистных сооружений, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Куимиха | 456 | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |
| 4. | Приводинское | строительство водоочистных сооружений, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Медведки | 115 | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,010 |
| 5. | Сольвычегодское | установка блочно-модульной станции водоподготовки ВОС-200, дер. Григорово | 141 | 0,013 |  |  |  |  |  | 0,013 |
| Итого по муниципальному образованию «Красноборский муниципальный район» | 2 438 | 0,219 |  |  |  |  | 0,180 | 0,039 |
| 1. | Алексеевское | установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск | 2 000 | 0,180 |  |  |  |  | 0,180 |  |
| 2. | Телеговское | реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская | 400 | 0,036 |  |  |  |  |  | 0,036 |
| 3. | Алексеевское | реконструкция водопроводных сетей, дер. Фроловская | 38 | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,003 |
| Итого по муниципальному образованию «Ленский муниципальный район» | 2 077 | 0,187 |  |  | 0,067 | 0,090 | 0,030 |  |
| 1. | Козьминское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, с. Козьмино | 331 | 0,030 |  |  |  |  | 0,030 |  |
| 2. | Сафроновское | строительство водозабора, станции водоочистки, с. Яренск | 1 000 | 0,090 |  |  |  | 0,090 |  |  |
| 3. | Сафроновское | реконструкция сетей водоснабжения, с. Яренск | 746 | 0,067 |  |  | 0,067 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Мезенский муниципальный район» | 4 466 | 0,402 |  |  |  | 0,402 |  |  |
| 1. | Мезенское | строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, г. Мезень | 2 789 | 0,251 |  |  |  | 0,251 |  |  |
| 2. | Каменское | строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, пос. Каменка | 1 677 | 0,151 |  |  |  | 0,151 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Няндомский муниципальный район» | 8 638 | 0,777 |  |  |  |  | 0,777 |  |
| 1. | Няндомское | реконструкция водозабора 2-го подъема, ул. Индустриальная, в 890 м юго-восточнее д. 8, водозабора Телецентра, водозабора по ул. Гагарина, г. Няндома | 8 359 | 0,752 |  |  |  |  | 0,752 |  |
| 2. | Мошинское | реконструкция сетей наружного водопровода, дер. Макаровская, дер. Петариха, дер. Корехино, дер. Логиновская, дер. Поповская, реконструкция водозабора с артезианской скважиной, дер. Петариха | 279 | 0,025 |  |  |  |  | 0,025 |  |
| Итого по муниципальному образованию «Онежский муниципальный район» | 6 088 | 0,548 |  |  | 0,227 |  | 0,224 | 0,097 |
| 1. | Покровское | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции, пос. Покровское | 542 | 0,049 |  |  |  |  | 0,049 |  |
| 2. | Малошуйское | реконструкция сетей водоснабжения, рабочий поселок Малошуйка | 2 521 | 0,227 |  |  | 0,227 |  |  |  |
| 3. | Кодинское | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Кодино) строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Вычера) | 1 258 | 0,113 |  |  |  |  | 0,113 |  |
| 4. | Кодинское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Мудьюг | 371 | 0,033 |  |  |  |  | 0,033 |  |
| 5. | Чекуевское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шомокша | 321 | 0,029 |  |  |  |  | 0,029 |  |
| 6. | Нименьгское | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции, пос. Нименьга | 521 | 0,047 |  |  |  |  |  | 0,047 |
| 7. | Покровское | строительство блочно-модульной водоочистных сооружений, пос. Верхнеозерский | 176 | 0,016 |  |  |  |  |  | 0,016 |
| 8. | Нименьгское | строительство блочно-модульной водоочистных сооружений, пос. Шаста | 220 | 0,020 |  |  |  |  |  | 0,020 |
| 9. | Покровское | строительство блочно-модульной водоочистных сооружений, пос. Маложма | 158 | 0,014 |  |  |  |  |  | 0,014 |
| Итого по муниципальному образованию «Пинежский муниципальный район» | 4 218 | 0,380 |  |  |  | 0,115 | 0,224 | 0,040 |
| 1. | Сийское | реконструкция водоочистных сооружений, пос. Сия | 1 282 | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |
| 2. | Пинежское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Пинега | 2 491 | 0,224 |  |  |  |  | 0,224 |  |
| 3. | Сийское | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Сылога | 67 | 0,006 |  |  |  |  |  | 0,006 |
| 4. | Шилегское | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Таежный | 326 | 0,029 |  |  |  |  |  | 0,029 |
| 5. | Шилегское | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Шилега | 52 | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 |
| Итого по муниципальному образованию «Плесецкий муниципальный район» | 15 401 | 1,386 |  |  | 1,212 | 0,174 |  |  |
| 1. | Североонежское | реконструкция сетей водоснабжения, пос. Североонежск | 5 900 | 0,531 |  |  | 0,531 |  |  |  |
| 2. | Плесецкое | бурение скважины, реконструкция водопровода, пос. Плесецк | 7 568 | 0,681 |  |  | 0,681 |  |  |  |
| 3. | Обозерское | реконструкция и строительство объектов водоснабжения, пос. Обозерский | 1 933 | 0,174 |  |  |  | 0,174 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» | 9 489 | 0,854 |  |  |  | 0,151 | 0,449 | 0,253 |
| 1. | Приморское | реконструкция водопроводных сетей, дер. Рикасиха | 1 636 | 0,147 |  |  |  | 0,147 |  |  |
| 2. | Боброво-Лявленское | реконструкция водозаборного сооружения, дер. Трепузово | 618 | 0,056 |  |  |  |  | 0,056 |  |
| 3. | Уемское | реконструкция водопроводных сетей, пос. Уемский | 2 944 | 0,265 |  |  |  |  | 0,265 |  |
| 4. | Лисестровское | реконструкция очистных сооружений пос. Васьково | 855 | 0,077 |  |  |  |  | 0,077 |  |
| 5. | Заостровское | реконструкция водопроводных сетей, пос. Луговой | 314 | 0,028 |  |  |  |  |  | 0,028 |
| 6. | Лисестровское | строительство водопровода (в том числе разводящих сетей) от г. Новодвинска до пос. Ширшинский и реконструкция водопроводных сетей, пос. Ширшинский | 680 | 0,061 |  |  |  |  |  | 0,061 |
| 7. | Талажское | реконструкция водопроводных сетей, дер. Повракульская | 608 | 0,055 |  |  |  |  |  | 0,055 |
| 8. | Приморское | строительство водопроводной сети от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док | 757 | 0,068 |  |  |  |  |  | 0,068 |
| 9. | Катунинское | реконструкция водопроводных сетей, пос. Беломорье | 315 | 0,028 |  |  |  |  |  | 0,028 |
| 10. | Заостровское | строительство водопроводной сети от ул. Дрейера д. 1, корп. 1, г. Архангельск до водоочистных сооружений дер. Рикасово, д. 27 | 568 | 0,051 |  |  |  |  | 0,051 |  |
| 11. | Боброво-Лявленское | строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр (этап 1) | 76 | 0,007 |  |  |  |  |  | 0,007 |
| 12. | Островное | реконструкция водоочистной станции и строительство водопроводных сетей, с. Вознесенье | 48 | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 13. | Боброво-Лявленское | строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр – этап 2 (строительство и реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения) | 70 | 0,006 |  |  |  |  |  | 0,006 |
| Итого по муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» | 15 018 | 1,352 |  | 0,015 | 0,034 | 0,915 | 0,348 | 0,041 |
| 1. | Ростово-Минское | строительство водоочистных сооружений, дер. Ульяновская | 551 | 0,050 |  |  |  |  | 0,050 |  |
| 2. | Октябрьское | строительство водоочистных сооружений, пос. Октябрьский | 8 000 | 0,720 |  |  |  | 0,720 |  |  |
| 3. | Киземское | строительство водоочистных сооружений, пос. Кизема | 2 168 | 0,195 |  |  |  | 0,195 |  |  |
| 4. | Шангальское | строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы | 1 030 | 0,093 |  |  |  |  | 0,093 |  |
| 5. | Ростово-Минское | строительство водоочистных сооружений, дер. Нагорская | 432 | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |
| 6. | Бестужевское | строительство модульных водоочистных сооружений, с. Бестужево | 86 | 0,008 |  |  |  |  | 0,008 |  |
| 7. | Лойгинское | строительство водоочистных сооружений, пос. Лойга | 236 | 0,021 |  |  |  |  | 0,021 |  |
| 8. | Октябрьское | строительство водоочистных сооружений, пос. Костылево | 256 | 0,023 |  |  |  |  | 0,023 |  |
| 9. | Бестужевское | строительство модульных водоочистных сооружений, пос. Глубокий | 170 | 0,015 |  | 0,015 |  |  |  |  |
| 10. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, с. Малодоры | 260 | 0,023 |  |  |  |  | 0,023 |  |
| 11. | Плосское | строительство водоочистных сооружений, дер. Левоплосское | 159 | 0,014 |  |  |  |  | 0,014 |  |
| 12. | Октябрьское | строительство водоочистных сооружений, дер. Чадрома | 37 | 0,003 |  |  |  |  | 0,003 |  |
| 13. | Бестужевское | строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Бережная | 74 | 0,007 |  |  |  |  | 0,007 |  |
| 14. | Березницкое | строительство водоочистных сооружений, пос. Богдановский | 20 | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 15. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Глазанова | 73 | 0,007 |  |  |  |  |  | 0,007 |
| 16. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Малая Вирова | 28 | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,003 |
| 17. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Маренинская | 28 | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,003 |
| 18. | Строевское | строительство водоочистных сооружений, с. Строевское | 522 | 0,047 |  |  |  |  | 0,047 |  |
| 19. | Шангальское | строительство сетей водоснабжения, с. Шангалы | 220 | 0,020 |  |  |  |  | 0,020 |  |
| 20. | Ростово-Минское | строительство водоочистных сооружений, дер. Ларютинская | 10 | 0,001 |  |  |  |  |  | 0,001 |
| 21. | Дмитриевское | строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Алферовская | 200 | 0,018 |  |  |  |  |  | 0,018 |
| 22. | Березницкое | строительство водоочистных сооружений, с. Березник | 358 | 0,032 |  |  | 0,032 |  |  |  |
| 23. | Лихачевское | строительство водоочистных сооружений, пос. Мирный | 100 | 0,009 |  |  |  |  |  | 0,009 |
| Итого по муниципальному образованию «Холмогорский муниципальный район» | 13 008 | 1,171 |  |  |  |  | 0,824 | 0,345 |
| 1. | Матигорское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Харлово | 957 | 0,086 |  |  |  |  |  | 0,086 |
| 2. | Холмогорское | реконструкция основного водопровода, с. Холмогоры | 3 565 | 0,321 |  |  |  |  | 0,321 |  |
| 3. | Емецкое | строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Кузнецово | 1 987 | 0,179 |  |  |  |  | 0,179 |  |
| 4. | Луковецкое | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Луковецкий | 1 942 | 0,175 |  |  |  |  | 0,175 |  |
| 5. | Матигорское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Дальнее | 201 | 0,018 |  |  |  |  |  | 0,018 |
| 6. | Матигорское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Заполье | 171 | 0,015 |  |  |  |  |  | 0,015 |
| 7. | Двинское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской | 813 | 0,073 |  |  |  |  | 0,073 |  |
| 8. | Ракульское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Брин-Наволок | 645 | 0,058 |  |  |  |  |  | 0,058 |
| 9. | Светлозерское | строительство блочно-модульной водоочистной станции с прокладкой водовода, пос. Светлый | 846 | 0,076 |  |  |  |  | 0,076 |  |
| 10. | Усть-Пинежское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Усть-Пинега | 657 | 0,059 |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 11. | Белогорское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Белогорский – ст. Паленьга | 512 | 0,046 |  |  |  |  |  | 0,046 |
| 12. | Холмогорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Анашкино | 249 | 0,022 |  |  |  |  |  | 0,022 |
| 13. | Ухтостровское | строительство водоочистных сооружений, прокладка водопровода, дер. Рембуево | 225 | 0,020 |  |  |  |  |  | 0,020 |
| 14. | Кехотское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Васильевская | 92 | 0,008 |  |  |  |  |  | 0,008 |
| 15. | Холмогорское | реконструкция сетей водоснабжения, с. Ломоносово | 146 | 0,013 |  |  |  |  |  | 0,013 |
| Итого по муниципальному образованию «Шенкурский муниципальный район» | 4 884 | 0,440 |  |  |  |  |  | 0,440 |
| 1. | Шенкурское | реконструкция системы водоснабжения, г. Шенкурск | 4 772 | 0,430 |  |  |  |  |  | 0,430 |
| 2. | Шеговарское | реконструкция системы водоснабжения, с. Шеговары | 112 | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,010 |
| Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения |
| Целевой показатель Архангельской области | х | х | 82,50 | 82,90 | 83,70 | 85,40 | 87,90 | 92,70 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | 128 831 | 93,00 | 77,78 | 81,04 | 83,77 | 91,27 | 92,29 | 92,72 |
| Суммарный прирост показателя по Архангельской области | 128 831 | 15,23 | 0,29 | 3,26 | 2,74 | 7,49 | 1,02 | 0,43 |
| Итого по муниципальному образованию «Вельский муниципальный район» | 25 189 | 2,267 |  | 1,930 |  | 0,337 |  |  |
| 1. | Вельское | реконструкция водоочистных сооружений, г. Вельск | 21 441 | 1,930 |  | 1,930 |  |  |  |  |
| 2. | Кулойское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, рабочий поселок Кулой | 3 748 | 0,337 |  |  |  | 0,337 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Виноградовский муниципальный район» | 5 414 | 0,487 |  |  | 0,487 |  |  |  |
| 1. | Березниковское | строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода, пос. Березник | 5 414 | 0,487 |  |  | 0,487 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Город Архангельск» | 22 708,00 | 2,044 | 0,286 | 0,701 |  | 0,932 | 0,125 |  |
| 1. | Город Архангельск | реконструкция системы водоснабжения, строительство водовода, пос. Лесная речка | 7 247 | 0,652 |  |  |  | 0,652 |  |  |
| 2. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, о. Кего | 1 788 | 0,161 |  |  |  | 0,161 |  |  |
| 3. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, о. Хабарка | 1 394 | 0,125 |  |  |  |  | 0,125 |  |
| 4. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, пос. 29 лесозавода | 1 321 | 0,119 |  |  |  | 0,119 |  |  |
| 5. | Город Архангельск | реконструкция сетей водоснабжения, пос. Исакогорка | 7 786 | 0,701 |  | 0,701 |  |  |  |  |
| 6. | Город Архангельск | строительство водовода, пос. Маймаксанский лесной порт | 3 172 | 0,286 | 0,286 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район» | 7 002 | 0,630 |  | 0,630 |  |  |  |  |
| 1. | Каргопольское | водоснабжение правобережной части, г. Каргополь | 7 002 | 0,630 |  | 0,630 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Коношский муниципальный район» | 9 000 | 0,810 |  |  | 0,810 |  |  |  |
| 1. | Коношское | реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию водозабора «Угольник», пос. Коноша | 9 000 | 0,810 |  |  | 0,810 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Котлас» | 52 786 | 4,751 |  |  |  | 4,751 |  |  |
| 1. | Котлас | реконструкция очистных сооружений водопровода, г. Котлас | 52 786 | 4,751 |  |  |  | 4,751 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Котласский муниципальный район» | 3 549 | 0,32 |  |  |  | 0,176 | 0,144 |  |
| 1. | Шипицынское | строительство водоочистных сооружений и водоносной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно | 1 950 | 0,176 |  |  |  | 0,176 |  |  |
| 2. | Сольвычегодское | строительство системы водоснабжения (переход на подземный источник водоснабжения), г. Сольвычегодск | 1 599 | 0,144 |  |  |  |  | 0,144 |  |
| Итого по муниципальному образованию «Мезенский муниципальный район» | 4 466 | 0,402 |  |  |  | 0,402 |  |  |
| 1. | Мезенское | строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, г. Мезень | 2 789 | 0,251 |  |  |  | 0,251 |  |  |
| 2. | Каменское | строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, пос. Каменка | 1 677 | 0,151 |  |  |  | 0,151 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Няндомский муниципальный район» | 8 359 | 0,752 |  |  |  |  | 0,752 |  |
| 1. | Няндомское | реконструкция водозабора 2-го подъема, ул. Индустриальная, в 890 м юго-восточнее д. 8, водозабора Телецентра, водозабора по ул. Гагарина, г. Няндома | 8 359 | 0,752 |  |  |  |  | 0,752 |  |
| Итого по муниципальному образованию «Онежский муниципальный район» | 2 521 | 0,227 |  |  | 0,227 |  |  |  |
| 2. | Малошуйское | реконструкция сетей водоснабжения, рабочий поселок Малошуйка | 2 521 | 0,227 |  |  | 0,227 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Плесецкий муниципальный район» | 15 401 | 1,386 |  |  | 1,212 | 0,174 |  |  |
| 1. | Североонежское | реконструкция сетей водоснабжения, пос. Североонежск | 5 900 | 0,531 |  |  | 0,531 |  |  |  |
| 2. | Плесецкое | бурение скважины, реконструкция водопровода, пос. Плесецк | 7 568 | 0,681 |  |  | 0,681 |  |  |  |
| 3. | Обозерское | реконструкция и строительство объектов водоснабжения, пос. Обозерский | 1 933 | 0,174 |  |  |  | 0,174 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» | 8 000 | 0,720 |  |  |  | 0,720 |  |  |
| 1. | Октябрьское | строительство водоочистных сооружений, пос. Октябрьский | 8 000 | 0,720 |  |  |  | 0,720 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Шенкурский муниципальный район» | 4 772 | 0,430 |  |  |  |  |  | 0,430 |
| 1. | Шенкурское | реконструкция системы водоснабжения, г. Шенкурск | 4 772 | 0,430 |  |  |  |  |  | 0,430 |

_____________________

|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к региональной программе Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| Э Т А П Ы реализации региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |
|  |  |  |  |  | дата заключения договора на проектирование | дата завершения проектных работ | дата заключения договора на строительство | плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вельское | реконструкция водоочистных сооружений, г. Вельск | реконструкция | не требуется | 05/2019 | 10/2019 | 03/2020 | 11/2020 |
| 2. | Кулойское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, рабочий поселок Кулой | реконструкция | не требуется | 05/2020 | 10/2020 | 05/2022 | 10/2022 |
| 3. | Хозьминское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Хозьмино | реконструкция | не требуется | 05/2022 | 12/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 4. | Усть-Шоношское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Усть-Шоноша | реконструкция | не требуется | 05/2023 | 11/2023 | 05/2024 | 11/2024 |
| 5. | Пуйское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, с. Долматово | реконструкция | не требуется | 05/2023 | 11/2023 | 05/2024 | 10/2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Липовское | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, дер. Малая Липовка | реконструкция | не требуется | 05/2023 | 11/2023 | 05/2024 | 12/2024 |
| 7. | Двинское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Двинской | реконструкция | не требуется | 04/2021 | 10/2021 | 04/2022 | 11/2022 |
| 8. | Федьковское | реконструкция водозаборных сооружений с обустройством станции водоочистки, пос. Авнюгский | реконструкция | не требуется | 04/2022 | 10/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 9. | Афанасьевское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, с. Вознесенское | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 09/2023 | 05/2024 | 10/2024 |
| 10. | Верхнетоемское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Малетинская | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 09/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 11. | Пучужское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Кондратовская | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 09/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 12. | Верхнетоемское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Павловская | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 09/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 13. | Верхнетоемское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Прилук | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 09/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 14. | Двинское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Новгородовская | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 09/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 15. | Двинское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Скрипчинская | реконструкция | не требуется | 05/2020 | 12/2020 | 04/2021 | 11/2021 |
| 16. | Ильинское | строительство водоочистных сооружений в питьевых целях, с. Ильинско-Подомское | строительство | не требуется | 03/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 12/2020 |
| 17. | Рочегодское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Рочегда | строительство | не требуется | 05/2021 | 10/2021 | 05/2022 | 11/2022 |
| 18. | Березниковское | строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода, пос. Березник | строительство | не требуется | 03/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 05/2021 |
| 19. | Моржегорское | установка блочно-модульных очистных сооружений, дер. Моржегоры | строительство | не требуется | 04/2023 | 09/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 20. | Город Архангельск | реконструкция системы водоснабжения, строительство водовода, пос. Лесная речка | реконструкция | не требуется | 09/2019 | 03/2020 | 04/2021 | 05/2021 |
| 21. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, о. Кего | строительство | не требуется | 09/2020 | 03/2021 | 04/2022 | 11/2022 |
| 22. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, о. Хабарка | строительство | не требуется | 09/2021 | 03/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 23. | Город Архангельск | строительство водоочистных сооружений, пос. 29 лесозавода | строительство | не требуется | 09/2020 | 03/2021 | 04/2022 | 11/2022 |
| 24. | Город Архангельск | реконструкция сетей водоснабжения, пос. Исакогорка | реконструкция | не требуется | 08/2019 | 12/2019 | 05/2020 | 11/2020 |
| 25. | Город Архангельск | строительство водовода, пос. Маймаксанский лесной порт | строительство | не требуется | 08/2018 | 12/2018 | 05/2019 | 12/2019 |
| 26. | Каргопольское | водоснабжение правобережной части, г. Каргополь | строительство | не требуется | 03/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 05/2019 |
| 27. | Приозерное | реконструкция системы водоснабжения, дер. Шелоховская | реконструкция | не требуется | 05/2022 | 11/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 28. | Павловское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Пригородный | реконструкция | не требуется | 05/2022 | 11/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 29. | Павловское | реконструкция системы водоснабжения, дер. Лазаревская | реконструкция | не требуется | 05/2023 | 10/2023 | 05/2024 | 10/2024 |
| 30. | Коношское | реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию водозабора «Угольник», пос. Коноша | строительство | не требуется | 04/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 11/2021 |
| 31. | Ерцевское | реконструкция артезианской скважины № 15208, ул. Пересечная, сооружение 7а, пос. Ерцево | реконструкция | не требуется | 06/2021 | 12/2021 | 04/2022 | 11/2022 |
| 32. | Тавреньгское | обустройство водозаборов станцией водоподготовки, дер. Пономаревская | реконструкция | не требуется | 05/2020 | 10/2020 | 05/2021 | 10/2021 |
| 33. | Котлас | реконструкция очистных сооружений водопровода, г. Котлас | реконструкция | не требуется | 08/2019 | 10/2020 | 03/2021 | 12/2022 |
| 34. | Шипицынское | строительство водоочистных сооружений и водоносной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно | строительство | не требуется | 05/2021 | 11/2021 | 04/2022 | 11/2022 |
| 35. | Сольвычегодское | строительство системы водоснабжения (переход на подземный источник водоснабжения), г. Сольвычегодск | реконструкция | не требуется | 03/2022 | 10/2022 | 03/2023 | 11/2023 |
| 36. | Приводинское | строительство водоочистных сооружений, строительство водоносной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Куимиха | строительство | не требуется | 04/2022 | 11/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 37. | Приводинское | строительство водоочистных сооружений, строительство водоносной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Медведки | строительство | не требуется | 04/2022 | 11/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 38. | Сольвычегодское | установка блочно-модульной станции водоподготовки ВОС-200, дер. Григорово | строительство | не требуется | 05/2023 | 11/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 39. | Алексеевское | установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск | реконструкция | не требуется | 04/2022 | 11/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 40. | Телеговское | реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская | реконструкция | не требуется | 05/2023 | 11/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 41. | Алексеевское | реконструкция водопроводных сетей, дер. Фроловская | реконструкция | не требуется | 05/2023 | 11/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 42. | Козьминское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, с. Козьмино | строительство | не требуется | 04/2022 | 11/2022 | 06/2023 | 10/2023 |
| 43. | Сафроновское | строительство водозабора, станции водоочистки, с. Яренск | строительство | не требуется | 04/2021 | 10/2021 | 04/2022 | 11/2022 |
| 44. | Сафроновское | реконструкция сетей водоснабжения, с. Яренск | реконструкция | не требуется | 04/2019 | 12/2019 | 02/2020 | 05/2021 |
| 45. | Мезенское | строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, г. Мезень | строительство | не требуется | 10/2019 | 07/2020 | 03/2022 | 11/2022 |
| 46. | Каменское | строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, пос. Каменка | строительство | не требуется | 10/2019 | 07/2020 | 03/2022 | 11/2022 |
| 47. | Няндомское | реконструкция водозабора 2-го подъема, ул. Индустриальная, в 890 м юго-восточнее д. 8, водозабора Телецентра, водозабора по ул. Гагарина, г. Няндома | реконструкция | не требуется | 10/2019 | 06/2020 | 03/2022 | 05/2022 |
| 48. | Мошинское | реконструкция сетей наружного водопровода, дер. Макаровская, дер. Петариха, дер. Корехино, дер. Логиновская, дер. Поповская, реконструкция водозабора с артезианской скважиной, дер. Петариха | реконструкция | не требуется | 10/2021 | 06/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 49. | Покровское | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водоносной станции, пос. Покровское | строительство | не требуется | 05/2022 | 11/2022 | 03/2023 | 12/2023 |
| 50. | Малошуйское | реконструкция сетей водоснабжения, рабочий поселок Малошуйка | реконструкция | не требуется | 05/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 11/2021 |
| 51. | Кодинское | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водоносной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Кодино) строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водоносной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Вычера) | строительство | не требуется | 04/2022 | 11/2022 | 04/2023 | 10/2023 |
| 52. | Кодинское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Мудьюг | строительство | не требуется | 05/2022 | 11/2022 | 03/2023 | 12/2023 |
| 53. | Чекуевское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шомокша | строительство | не требуется | 04/2022 | 11/2022 | 05/2023 | 10/2023 |
| 54. | Нименьгское | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водоносной станции, пос. Нименьга | строительство | не требуется | 06/2023 | 11/2023 | 05/2024 | 10/2024 |
| 55. | Покровское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Верхнеозерский | строительство | не требуется | 05/2023 | 10/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 56. | Нименьгское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шаста | строительство | не требуется | 05/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 57. | Покровское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Маложма | строительство | не требуется | 04/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 58. | Сийское | реконструкция водоочистных сооружений, пос. Сия | реконструкция | не требуется | 04/2021 | 11/2021 | 04/2022 | 11/2022 |
| 59. | Пинежское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Пинега | реконструкция | не требуется | 05/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 12/2023 |
| 60. | Сийское | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Сылога | реконструкция | не требуется | 03/2023 | 10/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 61. | Шилегское | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Таежный | реконструкция | не требуется | 05/2023 | 10/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 62. | Шилегское | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Шилега | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 11/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 63. | Североонежское | реконструкция сетей водоснабжения, пос. Североонежск | реконструкция | не требуется | 04/2020 | 11/2020 | 03/2021 | 12/2021 |
| 64. | Плесецкое | бурение скважины, реконструкция водопровода, пос. Плесецк | реконструкция | не требуется | 05/2020 | 12/2020 | 05/2021 | 11/2021 |
| 65. | Обозерское | реконструкция и строительство объектов водоснабжения, пос. Обозерский | реконструкция | не требуется | 04/2021 | 10/2021 | 04/2022 | 10/2022 |
| 66. | Приморское | реконструкция водопроводных сетей, дер. Рикасиха | реконструкция | не требуется | 04/2021 | 10/2021 | 04/2022 | 11/2022 |
| 67. | Боброво-Лявленское | реконструкция водозаборного сооружения, дер. Трепузово | реконструкция | не требуется | 06/2022 | 11/2022 | 04/2023 | 12/2023 |
| 68. | Уемское | реконструкция водопроводных сетей, пос. Уемский | реконструкция | не требуется | 05/2022 | 12/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 69. | Лисестровское | реконструкция очистных сооружений, пос. Васьково | реконструкция | не требуется | 05/2022 | 11/2022 | 03/2023 | 10/2023 |
| 70. | Заостровское | реконструкция водопроводных сетей, пос. Луговой | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 71. | Лисестровское | строительство водопровода (в том числе разводящих сетей) от г. Новодвинска до пос. Ширшинский и реконструкция водопроводных сетей, пос. Ширшинский | строительство | не требуется | 05/2023 | 10/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 72. | Талажское | реконструкция водопроводных сетей, дер. Повракульская | реконструкция | не требуется | 05/2023 | 10/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 73. | Приморское | строительство водопроводной сети от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док | строительство | не требуется | 06/2023 | 12/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 74. | Катунинское | реконструкция водопроводных сетей, пос. Беломорье | реконструкция | не требуется | 06/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 75. | Заостровское | строительство водопроводной сети от ул. Дрейера, д. 1, корп. 1, г. Архангельск до водоочистных сооружений дер. Рикасово д. 27 | строительство | не требуется | 05/2022 | 11/2022 | 05/2023 | 11/2023 |
| 76. | Боброво-Лявленское | строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр (этап 1) | строительство | не требуется | 04/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 77. | Островное | реконструкция водоочистной станции и строительство водопроводных сетей, с. Вознесенье | реконструкция | не требуется | 05/2021 | 11/2021 | 04/2022 | 11/2022 |
| 78. | Боброво-Лявленское | строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр – этап 2 (строительство и реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения) | строительство | не требуется | 04/2023 | 10/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 79. | Ростово-Минское | строительство водоочистных сооружений, дер. Ульяновская | строительство | не требуется | 06/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 11/2023 |
| 80. | Октябрьское | строительство водоочистных сооружений, пос. Октябрьский | строительство | не требуется | 06/2020 | 11/2020 | 03/2021 | 05/2022 |
| 81. | Киземское | строительство водоочистных сооружений, пос. Кизема | строительство | не требуется | 04/2021 | 10/2021 | 04/2022 | 11/2022 |
| 82. | Шангальское | строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы | строительство | не требуется | 04/2022 | 11/2022 | 03/2023 | 10/2023 |
| 83. | Ростово-Минское | строительство водоочистных сооружений, дер. Нагорская | строительство | не требуется | 05/2022 | 11/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 84. | Бестужевское | строительство модульных водоочистных сооружений, с. Бестужево | строительство | не требуется | 05/2022 | 10/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 85. | Лойгинское | строительство водоочистных сооружений, пос. Лойга | строительство | не требуется | 04/2022 | 11/2022 | 05/2023 | 12/2023 |
| 86. | Октябрьское | строительство водоочистных сооружений, пос. Костылево | строительство | не требуется | 05/2022 | 10/2022 | 04/2023 | 10/2023 |
| 87. | Бестужевское | строительство модульных водоочистных сооружений, пос. Глубокий | строительство | не требуется | 09/2019 | 02/2020 | 04/2020 | 11/2020 |
| 88. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, с. Малодоры | строительство | не требуется | 06/2022 | 12/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 89. | Плосское | строительство водоочистных сооружений, дер. Левоплосское | строительство | не требуется | 05/2022 | 11/2022 | 05/2023 | 12/2023 |
| 90. | Октябрьское | строительство водоочистных сооружений, дер. Чадрома | строительство | не требуется | 04/2022 | 10/2022 | 03/2023 | 10/2023 |
| 91. | Бестужевское | строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Бережная | строительство | не требуется | 05/2022 | 10/2022 | 03/2023 | 11/2023 |
| 92. | Березницкое | строительство водоочистных сооружений, пос. Богдановский | строительство | не требуется | 05/2020 | 11/2020 | 04/2021 | 11/2021 |
| 93. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Глазанова | строительство | не требуется | 04/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 94. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Малая Вирова | строительство | не требуется | 04/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 95. | Малодорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Маренинская | строительство | не требуется | 05/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 96. | Строевское | строительство водоочистных сооружений, с. Строевское | строительство | не требуется | 06/2022 | 12/2022 | 05/2023 | 12/2023 |
| 97. | Шангальское | строительство сетей водоснабжения, с. Шангалы | строительство | не требуется | 04/2022 | 11/2022 | 03/2023 | 11/2023 |
| 98. | Ростово-Минское | строительство водоочистных сооружений, дер. Ларютинская | строительство | не требуется | 03/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 99. | Дмитриевское | строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Алферовская | строительство | не требуется | 06/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 100. | Березницкое | строительство водоочистных сооружений, с. Березник | строительство | не требуется | 04/2020 | 10/2020 | 03/2021 | 10/2021 |
| 101. | Лихачевское | строительство водоочистных сооружений, пос. Мирный | строительство | не требуется | 06/2023 | 11/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 102. | Матигорское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Харлово | реконструкция | не требуется | 05/2023 | 11/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 103. | Холмогорское | реконструкция основного водопровода, с. Холмогоры | реконструкция | не требуется | 05/2022 | 10/2022 | 03/2023 | 11/2023 |
| 104. | Емецкое | строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Кузнецово | строительство | не требуется | 04/2022 | 11/2022 | 04/2023 | 12/2023 |
| 105. | Луковецкое | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Луковецкий | строительство | не требуется | 04/2022 | 10/2022 | 04/2023 | 11/2023 |
| 106. | Матигорское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Дальнее | реконструкция | не требуется | 06/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 107. | Матигорское | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Заполье | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 10/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 108. | Двинское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской | строительство | не требуется | 05/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 11/2023 |
| 109. | Ракульское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Брин-Наволок | строительство | не требуется | 05/2023 | 10/2023 | 04/2024 | 10/2024 |
| 110. | Светлозерское | строительство блочно-модульной водоочистной станции с прокладкой водовода, пос. Светлый | строительство | не требуется | 04/2022 | 11/2022 | 03/2023 | 10/2023 |
| 111. | Усть-Пинежское | реконструкция системы водоснабжения, пос. Усть-Пинега | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 112. | Белогорское | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Белогорский – ст. Паленьга | строительство | не требуется | 05/2023 | 10/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 113. | Холмогорское | строительство водоочистных сооружений, дер. Анашкино | строительство | не требуется | 04/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 114. | Ухтостровское | строительство водоочистных сооружений, прокладка водопровода, дер. Рембуево | строительство | не требуется | 06/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 115. | Кехотское | строительство блочно-модульной водоочистных сооружений, дер. Васильевская | строительство | не требуется | 06/2023 | 11/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 116. | Холмогорское | реконструкция сетей водоснабжения, с. Ломоносово | реконструкция | не требуется | 05/2023 | 10/2023 | 03/2024 | 10/2024 |
| 117. | Шенкурское | реконструкция системы водоснабжения, г. Шенкурска | реконструкция | не требуется | 05/2022 | 10/2022 | 03/2023 | 05/2024 |
| 118. | Шеговарское | реконструкция системы водоснабжения, с. Шеговары | реконструкция | не требуется | 04/2023 | 12/2023 | 04/2024 | 10/2024 |

____________________

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к региональной программе Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П Р О Г Н О З тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
|  |  |  |  | Общественно-правовая форма | Наименование | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | процен-тов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плесецкое | пос. Плесецк | бурение скважины, реконструкция водопровода пос. Плесецк, | муниципальная | МУП «Плесецк Ресурс» | 67,04 | 69,52 | 2,48 | 103,7 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 2. | Ростовско-Минское | дер. Ульяновская | строительство водоочистных сооружений, дер. Ульяновская | частная | ООО «УК Жилуправление» | 41,73 | 51,05 | 9,32 | 122,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 3. | Котлас | г. Котлас | реконструкция очистных сооружений водопровода, г. Котлас | муниципальная | МП «Горводоканал» | 37,48 | 46,35 | 8,87 | 123,7 | субсидия бюджета Архангельской области |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Каргопольское | г. Каргополь | водоснабжение правобережной части, г. Каргополь | частная | ООО «Каргопольский водоканал» | 67,03 | 68,60 | 1,57 | 102,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 5. | Холмогорское | с. Холмогоры | реконструкция основного водопровода, с. Холмогоры | муници-пальная | МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» | 76,77 | 93,01 | 16,24 | 121,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 6. | Вельское | г. Вельск | реконструкция водоочистных сооружений, г. Вельск | частная | ООО «Водоканал» | 33,02 | 36,11 | 3,09 | 109,4 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 7. | Приморское | дер. Рикасиха | реконструкция водопроводных сетей, дер. Рикасиха | частная | ООО «Аквамир» | 94,24 | 111,14 | 16,90 | 117,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 8. | Емецкое | с. Емецк, дер. Ждановы, Кожгора Кузнецово и Мыза | строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Кузнецово | частная | ООО «Двина» | 71,79 | 78,30 | 6,52 | 109,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 9. | Коношское | пос. Коноша | реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию водозабора «Угольник», пос. Коноша | частная | ООО «ТЭК» | 53,19 | 95,41 | 42,22 | 179,4 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 10. | Октябрьское | пос. Октябрьский | строительство водоочистных сооружений, пос. Октябрьский | частная | ООО «УК Жилуправление» | 41,73 | 55,21 | 13,48 | 132,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 11. | Мезенское | г. Мезень | строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, г. Мезень | частная | АО «АрхоблЭнерго – филиал Мезенский» | 118,13 | 122,64 | 4,51 | 103,8 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 12. | Киземское | пос. Кизема | строительство водоочистных сооружений, пос. Кизема | частная | ООО «ТеплоСнаб» | 50,81 | 55,67 | 4,87 | 109,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 13. | Ерцевское | пос. Ерцево | реконструкция артезианской скважины № 15208, ул. Пересечная, сооружение 7а, пос. Ерцево | муници-пальная | МУП «Ерцевские теплосети» | 52,77 | 59,15 | 6,38 | 112,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 14. | Луковецкое | пос. Луковецкий | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Луковецкий | муници-пальная | МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» | 42,60 | 53,75 | 11,15 | 126,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 15. | Кулойское | рабочий поселок Кулой | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, рабочий поселок Кулой | частная | ООО «Водоканал Кулой» | 58,29 | 71,27 | 12,98 | 122,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 16. | Козьминское | с. Козьмино | строительство блочно-модульной водоочистных сооружений, с. Козьмино | муници-пальная | Козьминское МУППЖКХ | 104,38 | 121,76 | 17,38 | 116,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 17. | Алексеевское | с. Красноборск | установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск | частная | ООО «Капитель» | 44,98 | 54,56 | 9,59 | 121,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 18. | Двинское | пос. Двинской | реконструкции системы водоснабжения, пос. Двинской | частная | ООО «Водоканал Свага» | 50,77 | 56,89 | 6,12 | 112,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 19. | Сафроновское | с. Яренск | строительство водозабора, станции водоочистки, с. Яренск | муници-пальная | Козьминское МУППЖКХ | 69,58 | 75,09 | 5,51 | 107,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 20. | Покровское | пос. Покровское | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции, пос. Покровское | муници-пальная | МУП «Покровская РК» | 72,51 | 87,41 | 14,90 | 120,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 21. | Каменское | пос. Каменка | строительство блочно-модульной станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями, пос. Каменка | частная | АО «АрхоблЭнерго – филиал Мезенский» | 118,13 | 122,64 | 4,51 | 103,8 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 22. | Тавреньгское | дер. Пономаревская | обустройство водозаборов станцией водоподготовки, дер. Пономаревская | муниципальная | МУП «Ерцевские теплосети» | 66,94 | 72,27 | 5,34 | 108,0 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 23. | Хозьминское | пос. Хозьмино | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Хозьмино |  | н/д | 58,01 | 72,03 | 14,02 | 124,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 24. | Боброво- Лявленское | дер. Трепузово, дер. Новинки, дер. Хорьково | реконструкция водозаборного сооружения, дер. Трепузово | частная | ООО «Оникс» | 91,81 | 105,51 | 13,71 | 114,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 25. | Шангальское | с. Шангалы | строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы |  | нет | 72,29 | 81,08 | 8,79 | 112,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 26. | Рочегодское | с. Рочегда | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Рочегда | частная | ООО «Виноградовское водоснабжающее предприятие» | 122,08 | 148,09 | 26,02 | 121,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 27. | Сийское | пос. Сия | реконструкция водоочистных сооружений, пос. Сия | частная | ООО «Сийское» | 58,92 | 74,33 | 15,42 | 126,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 28. | Уемское | пос. Уемский | реконструкция водопроводных сетей, пос. Уемский | частная | ООО «Управляющая жилищная компания» | 131,59 | 161,71 | 30,12 | 122,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 29. | Няндомский | г. Няндома | реконструкция водозабора 2-го подъема, ул. Индустриальная, в 890 м юго-восточнее д. 8, водозабора Телецентра, водозабора по ул. Гагарина, г. Няндома | частная | ООО «Няндомская Вода»/ ОАО «РЖД - СевДТВУ – 3» | 74,79 | 85,69 | 10,90 | 114,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 30. | Лисестровское | пос. Васьково | реконструкция очистных сооружений, пос. Васьково | частная | ООО «Марайс» | 61,00 | 78,47 | 17,47 | 128,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 31. | Шипицынское | пос. Шипицыно | строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно | частная | ООО «Альтернатива» | 100,55 | 120,57 | 20,02 | 119,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 32. | Двинское | пос. Двинской | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской | частная | ООО «Северная Двина» | 134,56 | 170,48 | 35,92 | 126,7 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 33. | Березниковское | пос. Березник | строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода, пос. Березник | частная | ООО «Жилофонд» | 70,42 | 81,03 | 10,61 | 115,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 34. | Федьковское | пос. Авнюгский | реконструкция водозаборных сооружений с обустройством станции водоочистки, пос. Авнюгский | частная | ИП «Скумин Б.П.» | 48,89 | 54,84 | 5,95 | 112,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 35. | Город Архангельск | пос. Лесная речка, пос. Катунино, дер. Лахта | реконструкция системы водоснабжения, строительство водовода, пос. Лесная речка | муници-пальная | МУП «Водоочистка» | 193,61 | 230,14 | 36,53 | 118,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 36. | Ильинское | с. Ильинско-Подомское, дер. Мухонская | строительство водоочистных сооружений в питьевых целях, с. Ильинско-Подомское (1 этап) | частная | ООО «Промсток» | 49,93 | 51,58 | 1,65 | 103,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 37. | Ростовско-Минское | дер. Нагорская | строительство водоочистных сооружений, дер Нагорская | частная | ООО «УК Жилуправление» | 41,73 | 55,21 | 13,48 | 132,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 38. | Бестужевское | с. Бестужево | строительство модульных водоочистных сооружений, с. Бестужево | муниципальная | МУП «Бестужевский» | 68,68 | 74,59 | 5,91 | 108,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 39. | Ракульское | пос. Брин-Наволок | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Брин-Наволок | частная | МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» | 82,30 | 102,96 | 20,66 | 125,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 40. | Лойгинское | пос. Лойга | строительство водоочистных сооружений, пос. Лойга | частная | МУП «Лойгинское» | 55,49 | 57,02 | 1,53 | 102,8 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 41. | Октябрьское | пос. Костылево | строительство водоочистных сооружений, пос. Костылево |  | нет | 49,55 | 53,16 | 3,61 | 107,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 42. | Пинежское | пос. Пинега | реконструкция системы водоснабжения, пос. Пинега | муниципальная | Пинежское МП ЖКХ | 110,22 | 145,26 | 35,05 | 131,8 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 43. | Бестужевское | пос. Глубокий | строительство модульных водоочистных сооружений, пос. Глубокий | муниципальная | МУП «Бестужевский» | 68,68 | 74,59 | 5,91 | 108,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 44. | Обозерское | пос. Обозерский | реконструкция и строительство объектов водоснабжения, пос. Обозерский | частная | ООО «Водные ресурсы Севера» | 75,74 | 111,79 | 36,05 | 147,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 45. | Светлозерское | пос. Светлый | строительство блочно-модульной водоочистной станции с прокладкой водовода, пос. Светлый | частная | ООО «Светлый дом» | 80,57 | 90,36 | 9,80 | 112,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 46. | Малодорское | с. Малодоры | строительство водоочистных сооружений, с. Малодоры | частная | ООО «ЖКХ Малодоры» | 63,38 | 68,79 | 5,41 | 108,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 47. | Телеговское | дер. Ершевская | реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская | муниципальная | МП «Телеговское ЖКХ» | 54,66 | 60,27 | 5,61 | 110,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 48. | Плосское | дер. Левоплосская | строительство водоочистных сооружений, дер. Левоплосская | частная | МУП «Плосское» | 59,74 | 72,46 | 12,73 | 121,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 49. | Лисестровское | пос. Ширшинский | строительство водопровода (в том числе разводящих сетей) от г. Новодвинска до пос. Ширшинский и реконструкция водопроводных сетей, пос. Ширшинский | частная | ООО «ВоСток» | 96,10 | 120,66 | 24,56 | 125,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 50. | Кодинское | пос. Кодино | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Кодино) строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Вычера) | муниципальная | МУП «Покровская РК» | 55,57 | 66,86 | 11,29 | 120,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 51. | Октябрьское | дер. Чадрома | строительство водоочистных сооружений, дер. Чадрома |  | н/д | 49,55 | 55,29 | 5,74 | 111,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 52. | Бестужевское | дер. Бережная | строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Бережная | муниципальная | МУП «Бестужевский» | 68,68 | 74,59 | 5,91 | 108,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 53. | Малодорское | дер. Глазанова | строительство водоочистных сооружений, дер. Глазанова |  | нет | 63,38 | 68,79 | 5,41 | 108,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 54. | Усть-Пинежское | пос. Усть-Пинега | реконструкция системы водоснабжения, пос. Усть-Пинега | муниципальная | МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» | 129,83 | 163,80 | 33,97 | 126,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 55. | Сийское | пос. Сылога | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Сылога | частная | ООО «Сийское» | 58,92 | 74,33 | 15,42 | 126,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 56. | Приморское | пос. Лайский Док | строительство водопроводной сети от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док | частная | ООО «Гидротехнологии» | 99,34 | 110,90 | 11,56 | 111,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 57. | Кодинское | пос. Мудьюг | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Мудьюг | муниципальная | МУП «Покровская РК» | 107,03 | 128,85 | 21,82 | 120,4 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 58. | Усть-Шоношское | пос. Усть-Шоноша | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, пос. Усть-Шоноша | частная | ООО «Водоканал» | 42,97 | 52,73 | 9,76 | 122,7 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 59. | Город Архангельск | о. Кего | строительство водоочистных сооружений, о. Кего | муниципальная | МУП «Водоочистка» | 193,61 | 230,14 | 36,53 | 118,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 60. | Афанасьевское | с. Вознесенское | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, с. Вознесенское | частная | ООО «Кондратовское» | 61,54 | 67,63 | 6,09 | 109,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 61. | Сольвычегодский | г. Сольвычегодск | строительство системы водоснабжения (переход на подземный источник водоснабжения), г. Сольвычегодск | частная | АО «АрхоблЭнерго» | 57,93 | 64,52 | 6,60 | 111,4 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 62. | Малодорское | дер. Малая Вирова | строительство водоочистных сооружений, дер. Малая Вирова |  | н/д | 63,38 | 68,79 | 5,41 | 108,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 63. | Малодорское | дер. Маренинская | строительство водоочистных сооружений, дер. Маренинская | частная | ООО «ЖКХ Малодоры» | 63,38 | 68,79 | 5,41 | 108,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 64. | Приозерное | дер. Шелоховская | реконструкция системы водоснабжения, дер. Шелоховская | муници-пальная | МУП «Архангело» | 111,84 | 134,27 | 22,43 | 120,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 65. | Строевское | с. Строевское | строительство водоочистных сооружений, с. Строевское | муници-пальная | МУП «Строевское» | 54,78 | 60,09 | 5,32 | 109,7 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 66. | Чекуевское | пос. Шомокша | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шомокша | муници-пальная | МУП «Покровская РК» | 92,35 | 111,45 | 19,10 | 120,% | субсидия бюджета Архангельской области |
| 67. | Город Архангельск | о. Хабарка | строительство водоочистных сооружений, о. Хабарка | муници-пальная | МУП «Водоочистка» | 193,61 | 256,46 | 62,85 | 132,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 68. | Город Архангельск | пос. 29 лесозавода | строительство водоочистных сооружений, пос. 29 лесозавода | муници-пальная | МУП «Водоочистка» | 196,61 | 230,14 | 33,53 | 117,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 69. | Заостровское | дер. Большое Анисимово | строительство водопроводной сети от ул. Дрейера, д. 1, корп. 1, г. Архангельск до водоочистных сооружений дер. Рикасово д. 27 | частная | ООО «Марайс» | 49,33 | 52,57 | 3,24 | 106,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 70. | Белогорское | пос. Белогорский | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Белогорский – ст. Паленьга | муници-пальная | МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» | 66,11 | 81,93 | 15,82 | 123,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 71. | Нименьгское | пос. Нименьга | строительство блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосной станции, пос. Нименьга | муници-пальная | МУП «Нименьгская КХ» | 106,56 | 123,27 | 16,72 | 115,7 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 72. | Боброво- Лявленское | дер. Черный Яр, дер. Бабонегово | строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр (этап 1) | частная | ООО «Марайс»/ФГБУ «ЦЖКУ» | 50,28 | 61,00 | 10,72 | 121,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 73. | Пуйское | с. Долматово | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, с. Долматово | частная | ООО «Водоканал» | 37,57 | 47,13 | 9,57 | 125,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 74. | Ростовско-Минское | дер. Ларютинская | строительство водоочистных сооружений, дер. Ларютинская | частная | ООО УК «Жилуправление» | 41,73 | 55,21 | 13,48 | 132,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 75. | Покровское | пос. Верхнеозерский | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Верхнеозерский | муници-пальная | МУП «Покровская РК» | 109,27 | 130,64 | 21,37 | 119,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 76. | Нименьгское | пос. Шаста | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Шаста | муници-пальная | МУП «Нименьгская КХ» | 55,81 | 66,25 | 10,45 | 118,7 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 77. | Покровское | пос. Маложма | строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Маложма | муници-пальная | МУП «Покровская РК» | 70,75 | 85,10 | 14,35 | 120,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 78. | Дмитриевское | дер. Алферовская | строительство модульных водоочистных сооружений, дер. Алферовская | муници-пальная | МУП «Лойгинский» | 55,91 | 63,91 | 8,00 | 114,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 79. | Павловское | пос. Пригородный | реконструкция системы водоснабжение, пос. Пригородный | частная | ООО «Каргопольский водоканал» | 67,03 | 74,20 | 7,17 | 110,7 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 80. | Холмогорское | дер. Анашкино | строительство водоочистных сооружений, дер. Анашкино | муници-пальная | МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» | 87,72 | 112,32 | 24,61 | 128,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 81. | Верхнетоемское | дер. Малетинская | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Малетинская | частная | ООО «МПМК» | 51,82 | 60,01 | 8,19 | 115,8 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 82. | Шилегское | пос. Таежный | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Таежный | частная | ООО «АльянсТеплоЭнерго» | 64,47 | 77,77 | 13,30 | 120,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 83. | Ухтостровское | дер. Рембуево | строительство водоочистных сооружений, прокладка водопровода, дер. Рембуево | муници-пальная | ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ» | 56,00 | 70,82 | 14,82 | 126,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 84. | Приводинское | дер. Куимиха | строительство водоочистной станции, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Куимиха | частная | ООО «Комфорт» | 126,16 | 149,91 | 23,75 | 118,8 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 85. | Мошинское | дер. Макаровская, дер. Петариха, дер. Корехино, дер. Логиновская, дер. Поповская | реконструкция сетей наружного водопровода, дер. Макаровская, дер. Петариха, дер. Корехино, дер. Логиновская, дер. Поповская, реконструкция водозабора с артезианской скважиной, дер. Петариха | частная | ООО «УК Активжилсервис» | 66,88 | 77,53 | 10,65 | 115,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 86. | Островное | с. Вознесенье | реконструкция водоочистной станции и строительство водопроводных сетей, с. Вознесенье | частная | ООО «Север» | 199,85 | 245,98 | 46,13 | 123,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 87. | Пучужское | дер. Кондратовская | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Кондратовская |  | н/д | 61,54 | 67,63 | 6,09 | 109,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 88. | Лихачевское | пос. Мирный | строительство водоочистных сооружений, пос. Мирный | муници-пальная | МУП «Лойгинское» | 60,25 | 71,48 | 11,23 | 118,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 89. | Павловское | дер. Лазаревская | реконструкция системы водоснабжения, дер. Лазаревская |  | н/д | 97,66 | 102,32 | 4,66 | 104,8 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 90. | Липовское | дер. Малая Липовка | реконструкция водозаборных скважин с обустройством станции водоочистки, дер. Малая Липовка |  | н/д | 48,93 | 60,39 | 11,46 | 123,4 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 91. | Кехотское | дер. Васильевская | строительство блочно-модульной водоочистной станции, дер. Марковская | муници-пальная | МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» | тариф не уста-новлен | 93,01 | х | х | субсидия бюджета Архангельской области |
| 92. | Верхнетоемское | дер. Павловская | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Павловская |  | нет | 51,82 | 60,01 | 8,19 | 115,8 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 93. | Верхнетоемское | дер. Прилук | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Прилук | частная | ООО «МПМК» | 51,82 | 60,01 | 8,19 | 115,8 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 94. | Приводинское | дер. Медведки | строительство водоочистной станции, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, дер. Медведки | частная | ООО «Комфорт» | 126,16 | 144,14 | 17,98 | 114,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 95. | Двинское | дер. Новгородовская | реконструкция водоразборных башен с обустройством станции водоочистки, дер. Новгородовская |  | нет | 50,77 | 56,89 | 6,12 | 112,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 96. | Сольвычегодский | дер. Григорово | установка блочно- модульной станции водоподготовки ВОС-200, дер. Григорово | частная | АО «АрхоблЭнерго» | 141,47 | 165,71 | 24,25 | 117,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 97. | Шенкурское | г. Шенкурск | реконструкция системы водоснабжения, г. Шенкурск | муници-пальная | МУП «Чистая вода» | 55,55 | 66,06 | 10,51 | 118,9 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 98. | Моржегорское | дер. Моржегоры | установка блочно-модульных очистных сооружений, дер. Моржегоры | частная | ООО «Виноградовское водоснабжающее предприятие» | 207,53 | 261,83 | 54,30 | 126,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 99. | Шилегское | пос. Шилега | реконструкция источников водоснабжения – водозаборных скважин, пос. Шилега | частная | ООО «АльянсТеплоЭнерго» | 64,47 | 77,77 | 13,30 | 120,6 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 100. | Шеговарское | с. Шеговары | реконструкция системы водоснабжения, с. Шеговары | муници-пальная | администрация МО «Шеговарское» | 55,55 | 61,08 | 5,53 | 110,0 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 101. | Матигорское | дер. Харлово | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Харлово | муници-пальная | МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» | 76,77 | 93,01 | 16,24 | 121,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 102. | Матигорское | дер. Дальнее, Данилово | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Дальнее | муници-пальная | МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» | 76,77 | 93,01 | 16,24 | 121,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 103. | Матигорское | дер. Заполье | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Заполье |  | н/д | 76,77 | 93,01 | 16,24 | 121,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 104. | Заостровское | пос. Луговой | реконструкция водопроводных сетей, пос. Луговой | частная | ООО «ЖКХ-Сервис» | 361,95 | 438,58 | 76,64 | 121,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 105. | Талажское | дер. Повракульская | реконструкция водопроводных сетей, дер. Повракульская |  | администрация МО «Талажское» | 137,38 | 171,04 | 33,66 | 124,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 106. | Катунинское | пос. Беломорье | реконструкция водопроводных сетей, пос. Беломорье | частная | ООО «Поморские коммунальные системы»/Учреждение Базовый санаторий «Беломорье» | 76,77 | 94,63 | 17,86 | 123,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 107. | Шангальское | с. Шангалы | строительство сетей водоснабжения, с. Шангалы | частная | ООО «Шангальский ЖКС» | 72,29 | 81,08 | 8,79 | 112,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 108. | Холмогорское | с. Ломоносово | реконструкция сетей водоснабжения, с. Ломоносово | муници-пальная | МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» | 76,77 | 93,01 | 16,24 | 121,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 109. | Алексеевское | дер. Фроловская | реконструкция водопроводных сетей, дер. Фроловская |  | нет | 44,98 | 56,75 | 11,77 | 126,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 110. | Двинское | дер. Скрипчинская | реконструкция сетей водоснабжения, дер. Скрипчинская |  | нет | 50,77 | 56,89 | 6,12 | 112,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 111. | Боброво- Лявленское | дер. Черный Яр, дер. Бабонегово | строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр – этап 2 (строительство и реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения) | частная | ООО «Марайс»/ФГБУ «ЦЖКУ» | 50,28 | 61,00 | 10,72 | 121,3 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 112. | Североонежское | пос. Североонежск | реконструкция сетей водоснабжения, пос. Североонежск | частная | ООО «Уют-2» | 24,99 | 27,25 | 2,27 | 109,1 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 113. | Город Архангельск | пос. Исакогорка | реконструкция сетей водоснабжения, пос. Исакогорка | муници-пальная | МУП «Водоочистка» | 193,61 | 231,40 | 37,79 | 119,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 114. | Город Архангельск | пос. Маймаксанский лесной порт | строительство водовода, пос. Маймаксанский лесной порт | муници-пальная | МУП «Водоочистка» | 193,61 | 231,40 | 37,79 | 119,5 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 115. | Малошуйское | рабочий поселок Малошуйка | реконструкция сетей водоснабжения, рабочий поселок Малошуйка | частная | «Дирекция тепловодоснабжения, участок № 3 (ДТВУ № 3)» | 39,68 | 47,31 | 7,64 | 119,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 116. | Березницкое | пос. Богдановский | строительство водоочистных сооружений, пос. Богдановский | частная | ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» | 54,90 | 61,03 | 6,13 | 111,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 117. | Березницкое | с. Березник, дер. Задорье | строительство водоочистных сооружений, с. Березник | частная | ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» | 54,90 | 61,03 | 6,13 | 111,2 | субсидия бюджета Архангельской области |
| 118. | Сафроновское | с. Яренск | реконструкция сетей водоснабжения, с. Яренск | муници-пальная | Козьминское МУППЖКХ | 69,58 | 75,09 | 5,51 | 107,9 | субсидия бюджета Архангельской области |

____________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к региональной программе Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН-ГРАФИК реализации мероприятий региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» |
| № п/п | Наименование муниципального образования Архангельской области, населенного пункта | Наименование объекта | Численность населенного пункта, человек | Прирост населения, обеспеченного качественной водой из централизованных систем водоснабжения, человек (процентов к общему количеству населения Архангельской области) | Наличие средств в местном бюджете на проектно-изыскательские работы, тыс. рублей | Укрупненная сметная стоимость проекта, тыс. рублей | Включение мероприятия в муниципальную программу | Принятие муниципального правового акта о предусмотрении средств в местном бюджете на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) | Доведение лимитов муниципального бюджета на разработку ПСД до распорядителя бюджетных средств | Получение лицензии для проведения эколого-гидрологической экспертизы | Проведение эколого-гидрогеологических исследований на участке недр для определения дебета и качества воды в существующих подземных источниках | Подготовка технического задания (далее – ТЗ) на разработку ПСД | Согласование ТЗ на ПСД с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства», Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области | Проведение конкурсных процедур на разработку ПСД объекта водоснабжения | Выполнение проектно-изыскательских работ, получение ПСД | Получение положительного заключения Росгеолэкспертизы по итогам эколого-гидрогеологических исследований | Прохождение государственной экспертизы ПСД | Проведение аукционных процедур на выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) и заключение муниципального контракта | Выполнение СМР, ввод объекта в эксплуатацию | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценка санитарных условий участков расположения скважин | оценка производительности и технического состояния скважин (дебит) | оценка качества подземных вод в скважинах на соответствие их действующим санитарным нормам | отчет о результатах эколого-гидрогеологических исследований на участке недр в районе существующих скважин |  |  | опубликование извещения | проведение аукциона | заключение муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________